РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Долгопрудный

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«18» ноября 2011 г.                                                                                   №143-нр

Об утверждении «Инвестиционной программы по реконструкции и рекультивации отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудного Московской области на 2012-2014 годы МУП «Долгопрудненское городское благоустройство»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основании Устава города Долгопрудного Совет депутатов г. Долгопрудного

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить «Инвестиционную программу по реконструкции и рекультивации отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудного Московской области на 2012-2014 годы МУП «Долгопрудненское городское благоустройство» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации г. Долгопрудного.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания его главой города и опубликования в официальном печатном средстве массовой информации г. Долгопрудного.

Глава города                                                                                   О. И. Троицкий

«18» ноября 2011г.

Принято на заседании

Совета депутатов г. Долгопрудного

«16» ноября 2011г.

Утверждено

Решением Совета депутатов

г. Долгопрудного Московской области

от «18» ноября 2011г. №143нр

«Инвестиционная программа по реконструкции и рекультивации отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудного Московской области на 2012-2014 годы МУП «Долгопрудненское городское благоустройство»

1. Паспорт «Инвестиционной программы по реконструкции и рекультивации отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудного Московской области на 2012-2014 годы МУП «Долгопрудненское городское благоустройство»

| Наименование Программы | Инвестиционная программа по реконструкции и рекультивации отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудного Московской области на 2012-2014 годы МУП «Долгопрудненское городское благоустройство» (далее – инвестиционная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - нормативное решение Совета депутатов г.Долгопрудного от 17.09.2010г. № 53-нр «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы»; - постановление главы города №534-ПГ от 13.07.2010г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса г. Долгопрудного и контроля за ходом их реализации»; - постановление администрации города Долгопрудного Московской области от 31.03.2011г. № 131-ПА «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по реконструкции и рекультивации отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудного Московской области на 2012-2014 годы МУП «Долгопрудненское городское благоустройство»; - методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99; - заключение ООО «Олент» о проведении независимой экспертизы обоснованности Инвестиционной программы и проверки расчета соответствующей ей надбавки к тарифу на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов |
| Заказчик Программы | Администрация города Долгопрудного Московской области |
| Разработчик Программы | МУП «Долгопрудненское городское благоустройство» (далее – Предприятие) |
| Цель и задачи Программы | Основная цель разработки Инвестиционной программы - реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы. Задачами инвестиционной программы являются: - улучшение экологического состояния города; - реконструкция и развитие существующего полигона ТБО; - увеличение установленной мощности и пропускной способности полигона ТБО; - обеспечение возможности утилизации твердых бытовых отходов без причинения ущерба окружающей среде; - продление срока эксплуатации полигона ТБО; - усовершенствование безопасности складирования и уменьшения риска самопроизвольного возгорания отходов; - сведение к минимуму негативного влияния полигона на окружающую среду |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012–2014 годы |
| Исполнитель Программы | МУП «Долгопрудненское городское благоустройство» |
| Объемы финансирования Программы | 2 292,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 576,0 тыс. руб., 2013 год – 801,6 тыс. руб., 2014 год – 914,4 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы | - инвестиционная надбавка к тарифу на услуги предприятия |
| Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы | Показатели, характеризующие надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами): продолжительность поставки услуг, часов в год – 4830; коэффициент заполняемости полигона, % – 85. Показатели, характеризующие доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами): доля потребителей в жилых домах, % – 100; удельное потребление услуг, куб. м/чел. – 2,21. Показатели, характеризующие эффективность деятельности: эффективность использования персонала, чел./га – 1,15; производительность труда, куб.м./чел. – 16 562. Показатели, характеризующие обеспечение экологических требований: наличие контроля качества услуг, % - 100; соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % - 100 |
| Контроль за реализацией Программы | Администрация города Долгопрудного Московской области |

# Введение

Инвестиционная программа по реконструкции и рекультивации отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудного Московской области на 2012-2014 годы МУП «Долгопрудненское городское благоустройство» (далее – Инвестиционная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-Ф3 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», нормативным решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 17.09.2010г. № 53-нр «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы» на основании Технического задания на разработку инвестиционной программы по реконструкции и рекультивации отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудного Московской области на 2012-2014 годы МУП «Долгопрудненское городское благоустройство», утвержденного постановлением администрации города Долгопрудного от 31.03.2011г. № 131-ПА.

Финансовые потребности организации коммунального комплекса – МУП «Долгопрудненское городское благоустройство» (далее – Предприятие), которые необходимы для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа Долгопрудный.

Источники финансирования Инвестиционной программы рассмотрены с учетом критериев доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО, а также с учетом достижения задач, поставленных Инвестиционной программой.

Перечень мероприятий Инвестиционной программы Предприятия, финансируемых за счет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги Предприятия, представлен в таблице № 1.

Стоимость затрат на мероприятия инвестиционной программы рассчитана на основании следующих данных:

- сметная стоимость работ в ценах 2000 года без учета НДС определена в соответствии со сметной документацией «Реконструкция с рекультивацией отработанных площадей ТБО г. Долгопрудный М.о.»;

- коэффициенты-дефляторы к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта для Московской области;

- стоимость приобретения специальной техники определена на основании рыночных цен.

Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы

Таблица № 1

| Наименование | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Итого |
| Инвестиционный проект по повышению качества предоставления услуг утилизации отходов, улучшению экологического состояния прилегающей территории | 576,0 | 801,6 | 914,4 | 2292,0 |
| Итого: | 576,0 | 801,6 | 914,4 | 2292,0 |

# Основные сведения о Предприятии

Официальное наименование:

Полное наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие «Долгопрудненское городское благоустройство».

Сокращенное наименование организации: МУП «ДГБ».

Юридический адрес: Российская Федерация, 141700, Московская область, г.Долгопрудный, ул. Октябрьская, д. 31.

Фактический адрес: Российская Федерация, 141700, Московская область, г.Долгопрудный, ул. Жуковского, д. 2а.

Сведения о государственной регистрации Организации:

Свидетельство о внесении записи  в единый государственный реестр: основной государственный номер 1035001851642, свидетельство: серия 50 № 002988806 от 16.04.2004г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Межрайонной ИФНС России № 13 по Московской области: ИНН/КПП 5008029723/500801001, свидетельство:  серия 50 № 002780889 от 26.09.2000г.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности:

Директор – Гутченко Виктор Владимирович;

Главный бухгалтер – Молчанова Светлана Валерьевна.

Лицензии:

- лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов № ОТ-02-001645 (50) от 11.06.2008г., выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Место осуществления лицензируемого вида деятельности – Московская область. Срок действия лицензии до 11.06.2013г.;

-   свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 6165 от 24.12.2010г., выданное Некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией строителей «СтройРегион»;

- сертификат соответствия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, серия 50/0102 № 0074 код У выдан 13.11.2008г.

# Описание действующего состояния полигона ТБО, специфики его функционирования и основных технико-экономических показателей

4.1. Сведения о местонахождении и землеотводной документации полигона ТБО г. Долгопрудный

Полигон ТБО г. Долгопрудный  расположен в промышленно-коммунальной зоне на территории городского округа Долгопрудный на месте бывшего отработанного карьера Никольского месторождения суглинков. Наибольшая глубина карьера достигает 3 метра. Полигон эксплуатируется с 1981 года.

Участок расположения полигона ТБО приурочен к водораздельной поверхности Москвы реки и р. Клязьмы. Рельеф равнинный, с абсолютными отметками поверхности от 169,5-172,0 м в пойме р. Бусинки до 175-180 м на водораздельной части.

Отвод земельного участка под полигон ТБО оформлен постановлением главы города от 25.03.1999г. № 206.

Постановлением главы города Долгопрудный Московской области от 17.10.2000г. № 744 «О передаче МУП «Долгопрудненское городское благоустройство в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка» Предприятию передан земельный участок, расположенный в г. Долгопрудный по Лихачевскому шоссе, площадью 13,89 га в постоянное (бессрочное) пользование под размещение полигона твердых бытовых отходов.

4.2. Сведения об инженерном оборудовании и обустройстве полигона

ТБО г. Долгопрудный

Полигон ТБО г. Долгопрудный относится к наиболее распространенным в настоящее время сооружениям по обезвреживанию удаляемых из городов и населенных мест твердых бытовых отходов (ТБО).

Доставка на полигон ТБО осуществляется мусоровозами предприятия и частично автотранспортом клиентов от предприятий и организаций г. Долгопрудного. Прием отходов абонентов производится при предъявлении талонов на размещение отходов.  Ведется визуальный и дозиметрический контроль принимаемых отходов. Организация работ направлена на обеспечение охраны окружающей среды, уменьшения негативного воздействия на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, почвы), максимальную  производительность средств механизации и соблюдение техники безопасности.

Объем ТБО, подлежащих размещению, определяется в соответствии с Лимитом размещения отходов производства и потребления для объекта размещения отходов, выданного Управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Московской области.

Проектом реконструкции и рекультивации предусматривается комбинированная схема захоронения ТБО, включающая засыпку понижений, выполаживания откосов и высотную схему складирования.

Технология эксплуатации полигона предусматривает прием, разравнивание, уплотнение и изоляцию отходов на пространственно ограниченных рабочих картах. Беспорядочное складирование отходов по всей площади полигона не допускается.

Территория полигона делится на рабочие карты размером 20–30 метров. Регулярно карта перекрывается слоем изолирующего материала (грунт, строительные отходы) с последующим уплотнением.

Складирование ТБО на полигоне может осуществляться двумя методами: методом «надвига» и методом «сталкивания».

Выгруженные отходы сдвигаются бульдозерами на рабочую карту, создавая слои высотой до 0,25 м и уплотняя их. Уплотнение осуществляется 2-4 кратным проходом бульдозера по одному месту.

На карте площадью 1,81 га имеются 2 колодца, глубиной 5 метров и диаметром 1,5 метра каждый для сбора фильтрата со всей площади рабочей карты. По мере наполнения фильтрат откачивается и вывозится собственной вакуумной машиной КО 503 В на карту полигона.

При въезде на территорию полигона установлен контрольно-пропускной пункт. Въезд на территорию полигона происходит через ворота. На КПП производится регистрация поступающих отходов (количество отходов, организация, номер машины), радиологический и визуальный контроль состава отходов. Ведется журнал дозиметрического контроля  всего автотранспорта, въезжающего на территорию полигона ТБО, с обязательной записью в регистрационном журнале. При выезде с территории полигона находится дезинфицирующая монолитная железобетонная ванна размером 8,6 х 3,6 м, заполненная уплотненными до плотности 0,8 т/м3 древесными опилками с дезинфицирующим раствором (3% жавелион) для обеззараживания колес мусоровозов. Выезжающий с территории полигона ТБО г.Долгопрудный  автотранспорт проходит дезинфекцию. Отходы, образующиеся при дезинфекции автотранспорта, поступают на полигон для захоронения.

4.3. Основные проектные решения по рекультивации и эксплуатации

полигона ТБО г. Долгопрудный

В соответствии с постановлением главы г. Долгопрудного № 744 от 17.10.2000г. в 2003 году ООО «Экология и санитария» разработан рабочий проект «Реконструкция с рекультивацией отработанных площадей полигона ТБО г.Долгопрудный, Московской области (Шифр 2/03)».

Выполнение реконструкции полигона по предложениям ООО «Экология и санитария» предусмотрено в две очереди (два этапа).

Первый этап:

- инженерная подготовка участка площадью 1,81 га под эксплуатацию;

- рекультивация участка существующих захоронений отходов площадью 8,87 га;

- перенос существующей городской ливневой канализации за пределы территории полигона (ЛК);

- организация административно-хозяйственной зоны, в которую входят: строительство зданий и сооружений, обеспечивающих производственный процесс, благоустройство территории, создание транспортной сети, комплексное инженерное обеспечение.

Второй этап:

- вынос существующих инженерных коммуникаций из зоны дальнейшего складирования отходов (газопровода высокого давления (ГВД) Д= 500, коллектора хозяйственно-бытовой канализации (КК) Д=1000, водопровода (ВК) Д=100 мм);

- инженерная подготовка под эксплуатацию участка площадью 12,56 га.

Проект согласован на 1-й этап реконструкции полигона.

В 2004 году Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Московской области составило заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам рабочего проекта реконструкции с рекультивацией отработанных площадей полигона ТБО г.Долгопрудный Московской области № ЭЭ-266/04 от 17.02.2004г., утвержденного приказом Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Московской области №592-э от 17.02.2004г. Также получено Сводное заключение № 821-05/ГГЭ-2114/07, утвержденное Главгосэкспертизы России.

По результатам оценки реально сложившейся ситуации в области обращения с отходами потребления в городском округе Долгопрудный для продолжения эксплуатации полигона по высотной схеме следует, что необходима корректировка ранее принятых проектных решений с последующим их согласованием в установленном порядке.

Для этого в 2010 году ФГУП «Иноргтехком» разработан проект «Корректировка рабочего проекта реконструкции с рекультивацией отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудный Московской области (шифр 2/03)».

Проект рассмотрен экспертной комиссией государственной экологической экспертизы. Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы утверждено приказом Центрального управления Ростехнадзора от 27.09.2010 № 1194 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов проекта корректировки рабочего проекта реконструкции с рекультивацией отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудный Московской области (шифр 2/03)». Заключением установлено соответствие документов и документации экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды.

Корректировка рабочего проекта «Реконструкция с рекультивацией отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудный Московской области» с целью развития мощности полигона стала возможной только в результате принятых административных решений по выносу в 2011 году канализационного коллектора за пределы площади действующего полигона, т.е. когда вся территория полигона без ограничений (12,56 га), в пределах землеотвода, может быть использована для размещения отходов.

Проектные решения в части корректировки ранее принятых решений по рекультивации полигона ТБО г. Долгопрудный разработаны ФГУП «Иноргтехком» с учетом следующих факторов: необходимость обеспечения снижения негативного воздействия ранее размещенных отходов на компоненты природной среды и придания территории складирования статуса высоконагружаемого полигона, позволяющего его дальнейшую эксплуатацию по высотной схеме.

По состоянию на 01.07.2011 г. на полигоне размещено 1 257 400 тонн отходов, что определено установленным ранее Лимитом на размещение отходов производства и потребления для объекта размещения отходов и подтверждено проектными решениями в рамках проекта корректировки  рабочего проекта реконструкции с рекультивацией отработанных площадей полигона ТБО г.Долгопрудный. Годовой лимит размещения 55 200  тонн. Расчетный срок эксплуатации - 17 лет (до 2027 года).

Технико-экономическими показателями развития полигона ТБО г.Долгопрудный определен свободный объем дозагрузки полигона, а также необходимое количество грунта для выполнения сооружений на территории полигона.

Технико-экономические показатели развития полигона ТБО г. Долгопрудный представлены в таблицах № 2 и № 3.

Технико-экономические показатели развития полигона ТБО г. Долгопрудный

Таблица № 2

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Территория полигона в пределах землеотвода, используемая для размещения отходов | Га | 12,56 |
| Свободный объем дозагрузки, в том числе: | куб.м | 1 521 157 |
| Грунты для защиты противофильтрационного экрана слоем 0,3 м | куб.м./тонн | 2 790/4 464 |
| Грунты для пересыпки слоев отходов | куб.м/тонн | 210 881/337 410 |
| Объем отходов для складирования в уплотненном состоянии | куб.м/тонн | 1 171 562/937 250 |
| Финишное перекрытие полигона грунтами | куб.м/тонн | 135 924/217 480 |
| Годовой лимит размещения | тонн | 55 200 |
| Расчетный срок эксплуатации | лет | 17 |
| Подтвержденный заключением экспертизы и проектом лимитов срок эксплуатации | лет | 3 |

Номенклатура и объемы размещаемых отходов на полигоне ТБО г.Долгопрудный в 2011 - 2013 гг.

Таблица №3

| Наименование отходов | Класс опасности | Годовой лимит т/год | Содержание компонентов % |
| --- | --- | --- | --- |
| Отходы из жилищ | 4-5 | 23000 | 41,7 |
| Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, в том числе отходы (мусор) от уборки территорий и помещений | 4-5 | 23000 | 41,7 |
| Мусор строительный от разборки зданий | 4 | 4600 | 8,2 |
| Отходы кожи | 4-5 | 50 | 0,1 |
| Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненной опасными веществами | 4-5 | 550 | 1,0 |
| Отходы бумаги и картона незагрязненные | 5 | 550 | 1,0 |
| Твердые минеральные отходы (отходы керамзита; керамики; стеклянные; строительного щебня; асбоцемента; известняка и доломита; кирпича; минерального волокна; песка; бетона; железобетона, графита; древесного угля; асфальтобетона; асбеста; гипса; абразивных материалов и инструментов; цемента; эмали; фильтровочные и поглотительные отработанные массы, не загрязненные опасными веществами) | 4-5 | 2770 | 5,0 |
| Затвердевшие отходы пластмасс (гетинакса; текстолита; вулканизированной фибры; пленкосинтетического картона; отходы затвердевшей смолы ионообменников, не содержащие опасные вещества; отходы затвердевшего полиэтилена, твердых сополимеров стирола; затвердевшего стеклопластика) | 4-5 | 90 | 0,2 |
| Твердые отходы резины | 5 | 40 | 0,1 |
| Текстильные отходы | 4-5 | 550 | 1,0 |
| ИТОГО |  | 55200 | 100 |

Для полигона ТБО г. Долгопрудный разработана программа экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на участке размещения полигона.  Для проведения исследований и аналитических работ в рамках экологического мониторинга Предприятием привлекаются сторонние специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии и аттестаты аккредитации аналитических лабораторий.

Планом мероприятий на 2010-2013 гг. по снижению воздействия полигона на окружающую среду предусмотрено:

- выполнение мероприятий, содержащихся в проекте «Корректировка рабочего проекта реконструкции с рекультивацией отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудный Московской области», материалы которого рекомендованы к реализации заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы;

- осуществление регулярного опробования подземных и поверхностных вод в зоне влияния полигона, их химический и бактериологический анализ;

- осуществление регулярных наблюдений за состоянием почвы, атмосферного воздуха в районе расположения полигона;

- инструментальный радиологический контроль поступающих на полигон отходов;

- въездной контроль количества и состава поступающих на полигон отходов;

- осуществление систематического сбора отчетной документации в сфере обращения с отходами.

# Характеристика потребителей услуг Предприятия

Фактические объемы реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО за 2010 год и прогнозные величины на 2012, 2013, 2014 г.г., а также удельные объемы реализации услуг отдельным группам потребителей представлены в таблице № 4:

Таблица № 4

| Наименование производимой продукции и оказываемых услуг | Объем реализации услуг в натуральных показателях (тыс. м3) |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|  | факт | оценка | план | план | план |
| Объем захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов, в том числе по потребителям: | 260,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| - населению | 187,0 | 187,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
|  | 71,9% | 81,3% | 80,0% | 80,0% | 80,0% |
| - бюджетным потребителям | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | 8,1% | 9,1% | 8,8% | 8,8% | 8,8% |
| - прочим потребителям | 52,0 | 22,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
|  | 20,0% | 9,6% | 11,3% | 11,3% | 11,3% |

Основным потребителем услуг Организации является население (в среднем более 70 %).

На период реализации Инвестиционной программы Предприятие планирует рост объемов утилизации (захоронения) ТБО по сравнению с предыдущими периодами, при этом показатели объемов производства и потребления на 2012-2014гг. планируются на постоянном уровне.

# Цель, целевые показатели и задачи Инвестиционной программы

Основной целью разработки Инвестиционной программы является реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы.

За счет реализации Инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение следующих показателей – целевых индикаторов:

| № п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | продолжительность поставки услуг, час/год – 4830; коэффициент заполняемости полигона, % – 85 |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами) | доля потребителей в жилых домах, % – 100; удельное потребление услуг, куб. м/чел. – 2,21 |
| 3. | Эффективность деятельности | эффективность использования персонала, чел./га – 1,15; производительность труда, куб.м/чел. – 16 562 |
| 4. | Обеспечение экологических требований | -наличие контроля качества услуг, % - 100; соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % - 100 |

Задачами Инвестиционной программы являются:

- улучшение экологического состояния города;

- увеличение установленной мощности и пропускной способности полигона ТБО;

-обеспечение возможности утилизации твердых бытовых отходов без причинения ущерба окружающей среде;

- продление срока эксплуатации полигона ТБО;

- усовершенствование безопасности складирования и уменьшения риска самопроизвольного возгорания отходов;

- сведение к минимуму негативного влияния полигона на окружающую среду.

# Сроки реализации Инвестиционной программы

Сроки реализации Инвестиционной программы: 2012-2014 годы.

- Система программных мероприятий

За период реализации Инвестиционной программы планируется выполнить работы по ограждению территории полигона ТБО г. Долгопрудного в целях обеспечения пожарной безопасности, исключения случайного проникновения и негативного влияния на окружающую среду.

Мероприятия и объемы финансирования Инвестиционной программы по реконструкции и рекультивации отработанных площадей полигона ТБО г.Долгопрудного Московской области на 2012-2014 годы МУП «Долгопрудненское городское благоустройство» приведены в Приложении № 1 к инвестиционной программе.

9. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Источник финансирования Инвестиционной программы | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Итого |
| Надбавка к тарифу на услуги по утилизации (захоронению) ТБО | 576,0 | 801,6 | 914,4 | 2 292,00 |

10. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) ТБО

Расчет надбавок к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) ТБО произведен, исходя из общего объема финансовых потребностей Инвестиционной программы, реализуемых за счет инвестиционной надбавки к тарифу, и прогнозного объема реализации услуг по утилизации ТБО в соответствии с настоящей Инвестиционной программой с учетом индексов - дефляторов, утвержденных Минэкономразвития России.

Предложения Предприятия по размерам надбавок к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) ТБО приведены в таблице № 6.

Таблица №6

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Итого на период реализации Инвести- ционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01. - 30.06. 2012 г. | 01.07.-31.12. 2012 г. |  |  |  |
| 1. | Объем реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО | тыс. м3 | 120,0 | 120,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| 2. | Финансовые потребности без учета НДС, связанные с реализацией мероприятий Инвестиционной программы | тыс. руб. | 226,8 | 349,2 | 801,6 | 914,4 | 2 292,0 |
| 3. | Величина надбавки к тарифу на услуги на утилизацию (захоронение) ТБО без учета НДС (стр. 2/стр. 1) | руб./ куб.м | 1,89 | 2,91 | 3,34 | 3,81 |  |

# Эффективность реализации мероприятий Инвестиционной программы

Актуальность разработки Инвестиционной программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов.

Оценка социального эффекта

Данная Инвестиционная программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения, организаций города и направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей, улучшения экологического состояния города.

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:

- увеличить мощность и пропускную способность Полигона ТБО;

- улучшить экологическое состояние города;

- повысить качество предоставления услуг по утилизации отходов;

- продлить срок эксплуатации Полигона;

- создать условия для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания населения;

Оценка производственного эффекта

Реализация мероприятий Инвестиционной программы Предприятия позволит обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства и снизить  эксплуатационные расходы по содержанию и обслуживанию полигона ТБО.

12. Организация контроля за реализацией Инвестиционной программы

Контроль за реализацией Инвестиционной программы осуществляется администрацией города Долгопрудного в порядке, установленном действующим законодательством.

Администрация города Долгопрудного осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке.

# Приложение № 1

к Инвестиционной программе по

реконструкции и рекультивации

отработанных площадей полигона ТБО

г. Долгопрудного Московской области

на 2012-2014 годы МУП «Долгопрудненское

городское благоустройство»

Мероприятия и объемы финансирования Инвестиционной программы по реконструкции и рекультивации

отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудного Московской области на 2012-2014 годы

МУП «Долгопрудненское городское благоустройство»

| № п/п | Наименование мероприятия / адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества предоставления услуг утилизации отходов, улучшению экологического состояния прилегающей территории. |
| 1.1. | Ограждение территории | м | Обеспечение пожарной безопасности, случайного проникновения и влияния на окружающую среду | 900 | 300 | 300 | 300 | 2 292,00 | 576,0 | 801,6 | 914,4 |
| Всего инвестиций за период реализации Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  | 2 292,00 | 576,0 | 801,6 | 914,4 |