РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Долгопрудный

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«26» сентября 2011г.                                                                                         №104-нр

Об утверждении «Инвестиционной программы по водоотведению на 2012-2015 годы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основании Устава города Долгопрудного Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить «Инвестиционную программу по водоотведению на 2012-2015 годы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации г. Долгопрудного.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания его главой города и опубликования в официальном печатном средстве массовой информации г.Долгопрудного.

Глава города                                                          О.И.Троицкий

«26» сентября  2011г.

Принято на заседании

Совета депутатов г.Долгопрудного

21.09.2011г.

Утверждено

решением Совета депутатов

г. Долгопрудного Московской области

от «26» сентября  2011г. №104-нр

«Инвестиционная программа по водоотведению

на 2012-2015 годы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Паспорт «Инвестиционной программы по водоотведению

на 2012-2015 годы МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного»

| Наименование Инвестиционной программы | Инвестиционная программа по водоотведению на 2012-2015 годы МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного» (далее – Инвестиционная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Инвестиционной программы | - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - нормативное решение Совета депутатов г.Долгопрудного от 17.09.2010 г. № 53-нр «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы»; - постановление главы города от 13.07.2010 г. № 534-ПГ «Об утверждении Порядка разработки, утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса г. Долгопрудного и контроля за ходом их реализации»; - постановление главы города от 27.10.2010 г. № 861-ПГ «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по водоотведению на 2011-2015 годы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»; - заключение по результатам независимой экспертизы обоснованности инвестиционной программы по водоотведению на 2011-2015 годы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» ООО «Дмитроваудит» |
| Заказчик Инвестиционной программы | Администрация города Долгопрудного. |
| Разработчик Инвестиционной программы | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
| Исполнитель Инвестиционной программы | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» |
| Цель и задачи Инвестиционной программы | Основной целью разработки инвестиционной программы является реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы. Задачами инвестиционной программы являются: - повышение надежности подачи воды; - повышение качества питьевой воды; - экономия электроэнергии; - повышение производительности; - увеличение объемов реализации коммунальных услуг |
| Срок реализации Инвестиционной программы | 2012-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы | Общий объем финансирования Инвестиционной программы составляет 1 612 650,0 тыс. руб. с учетом налога на прибыль и без учета НДС, в том числе по годам: 2012 г. – 403 350,0 тыс. руб.; 2013 г. – 403 100,0 тыс. руб.; 2014 г. – 403 100,0 тыс. руб.; 2015 г. - 403 100,0 тыс. руб. Источник финансирования – тарифы на подключение к системам водоотведения хозяйственно-бытовых стоков и ливневой (дождевой) канализации |
| Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Инвестиционной программы | - Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоотведения населения г. Долгопрудного; - увеличение надежности системы водоотведения; - увеличение пропускной способности системы водоотведения на 17 212 м3/сут.; - увеличение протяженности системы водоотведения на 9 200 м; - увеличение производительности системы водоотведения на 7 522 м3/сут.; - Обеспечение новых потребителей доступом к централизованному водоотведению. - Увеличение эффективности использования электроэнергии: 1) по перекачке стоков до 0,12 кВтч/м3; 2) по очистке стоков до 0,12 кВтч/м3. - Уменьшение риска возникновения экологических катастроф в результате снижения аварийности на сетях водоотведения |
| Контроль за реализацией Инвестиционной программы | Администрация города Долгопрудного |

1. Введение

Настоящая Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в целях реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы», утвержденной нормативным решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 17.09.2010 г. № 53-нр.

При разработке Инвестиционной программы использованы Порядок разработки, утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса г. Долгопрудного и контроля за ходом их реализации, утвержденный постановлением главы города от 13.07.2010 г. № 534-ПГ, и Техническое задание на разработку инвестиционной программы по водоотведению на 2011-2015 годы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», утвержденное постановлением главы города от 27.10.2010 г. № 861-ПГ.

Актуальность разработки Инвестиционной программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов, в числе которых потенциальная аварийность изношенной инженерной коммунальной инфраструктуры, как следствие недостаточного финансирования.

Данная Инвестиционная программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей города коммунальными ресурсами, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры.

# 2. Основные  сведения о Предприятии

Муниципальное унитарное предприятие «Инженерные сети г. Долгопрудного» (далее – Предприятие) создано в соответствии с постановлением главы г.Долгопрудного Московской области от 11.10.2001г. № 849.

Предприятие в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом. Учредителем Предприятия от имени муниципального образования «Город Долгопрудный Московской области» является глава города Долгопрудного.

Директор Предприятия – Назаренко Сергей Владимирович.

Предприятие зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации юридического лица № 50:42:01223 от 11 декабря 2001 года.

Идентификационный номер: 5008032317.

Код причины постановки на налоговый учет: 500801001.

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» за основным государственным регистрационным  номером №1025001205470 внесено в Единый государственный реестр юридических лиц. Дата внесения записи – 23 декабря 2002 года.

Адрес местонахождения Предприятия: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 11.

Предприятие является коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование.

Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом в целях бесперебойного снабжения тепловой энергией, обеспечения водоснабжения и канализации физических и юридических лиц на основе заключенных с ними договоров.

Уставный фонд Предприятия составляет  100 тыс. рублей.

В соответствии с Уставом, основными видами деятельности Предприятия являются:

- эксплуатация систем энергоснабжения;

- эксплуатация систем водоснабжения;

- эксплуатация систем водоотведения;

- эксплуатация систем дождевой (ливневой) канализации;

- выполнение проектных работ;

-разработка специальных разделов проектов;

- выполнение инженерных изысканий для строительства;

-выполнение функций заказчика по строительству объектов газового хозяйства, объектов котлонадзора (котлов, трубопроводов пара и горячей воды), объектов электроэнергетического оборудования, сетей водопровода и канализации, водопроводных насосных станций и установок, артезианских скважин, резервуаров запасов воды и водопроводных башен, канализационных насосных станций и установок, канализационных очистных сооружений;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Имущество, используемое Предприятием, принадлежит ему на праве хозяйственного ведения.

Основной вид деятельности Предприятия – предоставление коммунальных услуг населению и организациям города Долгопрудного.

3. Описание  действующей системы водоотведения, специфики ее функционирования  и основных технико-экономических показателей

3.1 Описание действующей системы водоотведения

Предприятие имеет разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) на территории Московской области, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  (Ростехнадзор) на основании приказа  Центрального управления Ростехнадзора от 09.07.2010 г. № 640, сроком действия до 03.06.2015 года.

В  настоящее время проект нормативно-допустимых сбросов (далее – НДС) веществ и микроорганизмов, поступающих с очищенными хозбытовыми сточными водами с очистных сооружений биологической очистки двумя выпусками в реку Бусинку находится на согласовании в Ростехнадзоре.

Территория города Долгопрудного входит в зону действия комплекса Люберецких очистных сооружений.

Канализование большей части территории города осуществляется системой насосных станций и напорно-самотечных трубопроводов, подающих стоки в самотечный коллектор Ду-1000мм. Далее сточные воды поступают в систему Московской канализации: через Северные каналы на Черкизовскую насосную станцию и по системе напорных трубопроводов в Люберецкие каналы на Люберецкую станцию аэрации.

В соответствии с рельефом местности и сложившейся схемой канализации на территории города Долгопрудного выделено два основных бассейна канализования.

В первый бассейн канализационной насосной станции «Котово» стоки самотеком поступают по подводящим коллекторам Ду=600 мм по Лихачевскому шоссе и Ду=800-1200 мм по проспекту Пацаева от жилого микрорайона 6 и, частично от микрорайонов 7 и 8.

В эти же подводящие коллекторы КНС «Котово» поступают стоки по напорным трубопроводам 2 Ду=300мм от насосной станции «Водники», которая принимает стоки от мкр. Водники  и от Судоремонтного завода.

Часть территории микрорайонов 8 и 7 канализуется по уличным сетям Ду= 150-300 мм на канализационную насосную станцию ОАО «МКК». Далее стоки перекачиваются по напорному трубопроводу Ду=250, 300 мм в подводящие коллекторы к КНС «Котово». В бассейн канализования КНС «Котово» входят микрорайоны 2 и 5, стоки от которых по уличным сетям Ду=150-300 мм поступают в коллектор Ду=500 мм по улице Дирижабельной и далее на КНС «Котово».

КНС «Котово» принимает стоки от канализационной насосной станции «Хлебниково» на которую поступают стоки от города Лобня в количестве 17 тыс.куб.м./сут., от мкр. Хлебниково, Шереметьевский и Павельцево. Стоки от КНС Хлебниково по напорному коллектору 2Д 600 мм перекачиваются до камеры гашения, расположенной в районе СПК «Щапово-2», далее сточные воды по самотечному коллектору Ду=900-1200мм поступают на КНС Котово.

КНС Котово перекачивает сточные воды по напорным трубопроводам 2Ду 700 мм до камеры гашения, расположенной в районе СПТУ-21, далее по самотечному коллектору Ду=1000 мм, проходящему по территории промышленной зоны и принимающему стоки от ряда промпредприятий, сточные воды передаются в систему Московской канализации.

Во второй бассейн (местных очистных сооружений) входит подбассейн КНС № 1, принимающей стоки от микрорайона 1, МФТИ и ряда промышленных предприятий.

КНС № 1 перекачивает сточные воды по двум напорным трубопроводам Ду =300 мм, проложенным вдоль Московского шоссе до камеры гашения, расположенной в районе пересечения ул. Первомайская и ул. Жуковского, далее по самотечному коллектору Ду 500 мм стоки поступают на очистные сооружения города Долгопрудного.

Большая часть промышленных предприятий города канализуется самотеком в коллектор Ду=1000 мм и далее в систему Московской канализации.

Очистные сооружения канализации города Долгопрудного полной биологической очистки намечаются к реконструкции и расширению.

Анализируя существующее состояние системы канализации города Долгопрудного, можно отметить, что ряд сооружений и коммуникаций системы водоотведения перегружены и находятся в аварийном состоянии.

Для обеспечения приема и очистки  сточных вод от города, как первоочередное мероприятие, необходима реконструкция КНС и расширение местных очистных сооружений.

Канализационная сеть в городе Долгопрудном  состоит из стальных, чугунных, и полиэтиленовых труб диаметром 150- 1200 мм. Обслуживаемая Предприятием общая протяженность канализационной сети составляет 132,8 км.

Таким образом, система водоотведения, находящаяся на праве хозяйственного ведения МУП  «Инженерные сети г. Долгопрудного», включает в себя:

1) КНС – 6 ед.;

2) очистные сооружения;

3) канализационные сети протяженностью 132,8 км.

Структура потребителей услуг водоотведения за период 2008-2010 года  представлена в Таблице № 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| Наименование потребителя | Факт 2008г. | Факт 2009г. | Факт 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем, тыс.м3 | уд. вес, % | Объем, тыс.м3 | уд. вес, % | Объем, тыс.м3 | уд. вес, % |
| Население | 9014,7 | 78,7 | 8960,1 | 80,54 | 9019,4 | 80,59 |
| Бюджетные организации | 847,7 | 7,4 | 774,2 | 6,96 | 769,6 | 6,88 |
| Прочие потребители | 1592,7 | 13,9 | 1390,7 | 12,5 | 1403,1 | 12,53 |
| Итого | 11 455,1 | 100 | 11 125 | 100 | 11192,1 | 100 |

Наибольший удельный вес в структуре потребителей услуг по водоотведению занимает население:

- факт  2008г.     78,70 %;

- факт  2009г.     80,54 %;

- факт 2010г.      80,59 %.

# 3.2. Общая характеристика системы водоотведения

Водоотведение  города Долгопрудного в последнее время характеризуется недостаточным  качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения таких проблем является: высокий уровень физического и морального износа объектов коммунальной инфраструктуры, недостаточная мощность КНС и очистных сооружений.

На 01.01.2011г. система водоотведения  в г. Долгопрудном  имеет  35,48 % износа.

Общий износ системы водоотведения на 01.01.2011 г. Предприятия  составляет  35,48 %, в том числе:

- по  зданиям                                                         61,24  %;

- по машинам и оборудованию  (очистные)         95,7  %;

-по машинам и оборудованию стоки                    62,64 %

- по канализационным  сетям                                26,86  %.

# 3.3. Характеристика очистных сооружений

Очистные сооружения канализации г. Долгопрудного  построены: 1-ая очередь – в 1936г.; 2-ая очередь - в 1960 г.

В состав очистных сооружений в городе Долгопрудном  входят:

- решетки фильтрующие – 1шт.;

- песколовки – 2 шт.;

- первичные отстойники – 10 шт.;

- аэротенки (биофильтры) – 2 шт.;

- сооружение для обеззараживания – 1 шт.;

- Ленточный фильтр-пресс – 1 шт.;

- Иловые площадки – 5 шт. (площадью 0,2 га);

Очистные сооружения г. Долгопрудного  работают по следующей схеме: сточная вода от канализационной насосной станции (КНС) по напорному коллектору перекачивается в приемную камеру, самотеком проходит  решетку с ручной очисткой, две песколовки с круговым  движением воды и поступает в блок емкостей.

Двумя внутренними продольными стенками блок делится на ряд технологических емкостей. Очищаемая вода последовательно проходит первичные отстойники, аэротенки, вторичный отстойник, контактный резервуар и буферный пруд, из которого очищенный сток по отводящему коллектору сбрасывается в р. Бусинка.

Осадок первичного отстойника и избыточный активный ил перекачиваются эрлифтами в аэробный стабилизатор-уплотнитель. Уплотненный стабилизированный  осадок отводится на иловые площадки для обезвоживания.

Проектная производительность очистных сооружений - 11,3 м3/сутки, в настоящее время на них поступает не менее 11,3  м3/сутки.

Существующая технология очистки даже при работе в проектном режиме в принципе не может обеспечить современные жесткие нормативные требования к качеству очищенного стока на сброс в водоем.

# 3.4. Характеристика насосных станций перекачки сточных вод.

Срок эксплуатации насосных станций перекачки сточных вод, указывает на большой процент износа некоторых из этих сооружений. Средняя продолжительность работы канализационных насосных станций по России составляет 18 лет до вывода их из эксплуатации.

Сроки эксплуатации канализационных насосных станций Предприятия представлены в Таблице № 3.4.1.

Таблица 3.4.1.

| № | Наименование | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации по состоянию на 01.01.2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС «Котово» | 10006 | 1969 | 41 |
| 2 | КНС «МКК» | 10035 | 1954 | 56 |
| 3 | КНС «Хлебниково» | 20022 | 1970 | 40 |
| 4 | КНС № 1 | 10007 | 1935 | 75 |
| 5 | КНС «Водники» | 10005 | 1965 | 45 |
| 6 | КНС «Павельцево» | 81882 | 1970 | 40 |
|  | средний срок эксплуатации |  |  | 49,5 |

В настоящее время  часть насосных станций имеет значительный износ:

- КНС « Котово» (инвентарн. №10006)                - 35,14 %;

- КНС «МКК»  (инвентарн.  № 10035)                   -  65,47 %;

- КНС  «Хлебниково» (инвентарн . № 20022)      - 80,32 %;

- КНС  № 1 (инвентарн. №10007)                         - 51,78 %;

- КНС «Водники» (инвентарн. № 10005)              - 100 %;

- КНС «Павельцево» (инвентарн. № 81882)        - 38,55 %.

# 3.5. Характеристика сетей водоотведения

При эксплуатации канализационных  сетей основными мерами по техническому обслуживанию сетей являются:

1) надзор за состоянием и сохранностью сетей, техническое содержание сетей;

2) разработка мероприятий по совершенствованию системы приема и очистки стоков;

3) планово-предупредительные  работы и капитальный ремонт сетей, ликвидация аварий;

4) ведение технической документации и отчетности;

5) надзор за строительством и приемка в эксплуатацию новых линий сети;

6) сбор, хранение и систематизация данных по повреждениям и авариям на сети.

На Предприятии имеются следующие типы канализационных сетей:

1) керамические трубы  –  14,08 %;

2) чугунные трубы – 54,3  %;

3) ПВХ – 6,37 %;

4) Ж/б – 25,25 %.

Диаметры и протяженность канализационных сетей Предприятия (132,8 км) представлены в Таблице № 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

| Материал труб | Протяженность труб (км) | в том числе по диаметрам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Керамика | 18,7 |  | 0,33 | 4,6 | 7,94 | 3,46 | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чугун | 72,11 | 0,31 | 1,17 | 14,84 | 27,51 | 12,21 | 7,76 | 5,95 | 1,5 | 0,86 |  |  |  |  |  |
| ПВХ | 8,46 | 0,08 | 0,17 | 1,46 | 4,37 | 1,73 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж/б | 33,54 |  |  |  |  |  |  | 5,5 | 6,01 | 3,42 | 7,04 | 0,85 | 5,25 | 4,85 | 0,62 |
| Итого | 132,1 | 0,39 | 1,67 | 20,9 | 39,82 | 17,4 | 10,78 | 11,45 | 7,51 | 4,28 | 7,04 | 0,85 | 5,25 | 4,85 | 0,62 |

Данные по замене трубопроводов по годам показаны в Таблице № 3.5.2.

Таблица 3.5.2.

| Показатели | 2005 г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация сетей, в км | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,47 | 0,2 | 0,3 |

Как видно из представленных данных в Таблице № 3.5.2., имеется тенденция снижения проводимых работ ввиду отсутствия финансовых средств у Предприятия.

Динамика аварий на сетях водоотведения по годам показана в Таблице №3.5.3.

Таблица 3.5.3

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число аварий | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Удельное число на 1 км | 0,014 | 0,07 | 0,015 | 0,006 |

3.6. Характеристика  ливневой канализации

В настоящее время отвод поверхностного стока с территории г. Долгопрудного осуществляется  закрытой сетью дождевой канализации по кюветам вдоль дорог  и по рельефу  местности. Закрытая сеть дождевой канализации проложена в  основном, в сложившейся северной и центральной части города.

В южной промышленной части города проложены 2 водосточных коллектора, которые проходят по территории Долгопрудненского кладбища и сбрасывает поверхностный сток у южной границы кладбища в р. Бусинку.

Общая протяженность  сети ливневой (дождевой) канализации  по состоянию на  01.07.2011г. составляет 8 254,38 км.

# 4. Характеристика потребителей услуг Предприятия

МУП “Инженерные  сети г. Долгопрудного”  предоставляет коммунальные услуги по водоотведению следующим группам потребителей:

I группа: управляющие организации, товарищества собственников жилья, частный сектор, ведомственный жилой фонд;

II группа: предприятия и учреждения бюджетов всех уровней;

III группа: другие предприятия и организации, не отнесенные к  I   и  II  группам потребителей.

| Плановые среднесуточные показатели по водоотведению | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы и подгруппы Абонентов | тыс.м3/сут | тыс.м3/сут | тыс.м3/сут | тыс.м3/сут |
| Реализация стоков |  |  |  |  |
| Население: МЖФ | 18,60 | 18,6 | 18,2 | 18,2 |
| Население: Частный сектор | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Население: ТСЖ | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 5,2 |
| Население: Ведомственный жилой фонд | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Группа 1 итого: | 24,3 | 25,1 | 25,4 | 25,6 |
| Муниципальные бюджетные учреждения | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Предприятия, финансируемые из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предприятия, финансируемые из федерального бюджета | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Группа 2 - итого: | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Прочие - 3гр. | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| Группа 3 - итого: | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| Реализация стоков, итого: | 30,2 | 30,9 | 31,1 | 31,3 |
| Котельные | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| Собственные хозяйственно-питьевые нужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| По участку водопровода и канализации | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| По хозяйственно-питьевым нуждам общежития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собствен. техн. нужды | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Пропуск стоков, всего | 31,7 | 32,1 | 32,6 | 32,9 |
| в т.ч. на очистные сооружения | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Транспортировка ст. Лобни | 23,5 | 23,50 | 23,5 | 23,5 |

5. Цель, целевые показатели и задачи Инвестиционной программы

Основной целью Программы является реализация мероприятий Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа  Долгопрудный на 2010-2015 годы.

Для достижения цели Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих задач:

- повышение надежности подачи воды;

- повышение качества питьевой воды;

- экономия электроэнергии;

- повышение производительности;

- увеличение объемов реализации коммунальных услуг.

Основным результатом реализации Инвестиционной программы будет выполнение до 2015 года следующих мероприятий:

1. реконструкция канализационного коллектора  от  КНС  «Хлебниково»  до КНС «Котово»  г. Долгопрудный, Московская обл. Переходы через Клязьминское водохранилище и ул. Московская (ПИР и СМР);

2. прокладка самотечного канализационного  коллектора  Ду=1200мм  в г.Долгопрудном от   СПТУ  №21   до  очистных  сооружений (ПИР  и  СМР)  (40000м3/сут.);

3. перекладка канализационного коллектора Ду=500мм на Ду=800мм, L=1000м от камеры гашения в г. Долгопрудном по ул. Парковая до коллектора Ду=900мм по пр. Пацаева;

4. реконструкция КНС «Котово» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=3300 м. куб./час, с устройством аварийно-регулирующего резервуара и установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС «Котово» Q=4810 м3./час;

5. прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200мм от очистных сооружений до МКАД;

6. реконструкция КНС мкр. «Хлебниково» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=2200 м. куб./час с установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС мкр. «Хлебниково» Q=3890 м3/час;

7. строительство самотечных сетей канализации Ду=800мм, L=1000м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная;

8. строительство напорного канализационного коллектора 2Ду=400мм, L=1800м от мкр. "Водники" с дюкером через Клязьминское водохранилище;

9. строительство 3-ей нитки напорного канализационного коллектора Ду=1000мм, L=2100мм от КНС "Котово" до СПТУ-21;

10. реконструкция КНС ОАО «МКК» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=980 м. куб./час, с установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС ОАО «МКК» Q=2630 м. куб./час;

11. строительство новой КНС в мкр. «Водники» производительностью 25000 м. куб./сутки;

12. строительство  напорного канализационного коллектора 2Ду=500мм, L=4300мм от реконструируемой КНС ОАО «МКК» до реконструируемых муниципальных очистных сооружений.

Основным результатом реализации Инвестиционной программы  по ливневой (дождевой) канализации будет выполнение  до 2015 года следующих мероприятий:

1. строительство  очистных  сооружений  дождевой  канализации  в  районе Котовского затона;

2. строительство   очистных  сооружений  дождевой  канализации    в мкр. Хлебниково (57 750м2) в районе ул. Госпитальная;

3. строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Водники;

4. строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе ул. Московская, мкр. Хлебниково;

5. реконструкция очистных сооружений дождевой канализации в районе ОАО "МКК";

6. строительство самотечного дождевого коллектора Ду=2000мм, L=700м в г. Долгопрудном от пр. Пацаева до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Котовского затона;

7. строительство самотечного дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м от мкр. "Хлебниково" до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Госпитального городка;

8.  перекладка дождевого коллектора Ду=1000мм, L=1000м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная до проспекта Пацаева;

9.  строительство  дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в мкр. "Водники";

10. строительство самотечного дождевого  коллектора Д=2000мм, L=2000м от мкр. «Центральный» до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Котовского затона;

11. перекладка дождевого коллектора Ду=800мм, L=800м в г. Долгопрудном по ул. Гранитная до реконструируемых очистных сооружений в районе ОАО "МКК".

За счет реализации Инвестиционной программы  достигается обеспечение следующих показателей – целевых индикаторов:

|  | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 11. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | - Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоотведения населения г. Долгопрудного; - Увеличение производительности системы водоотведения 7 522 м3/сут; - Увеличение пропускной способности системы водоотведения 17 212 м3/сут; - Увеличение протяженности системы водоотведения на 9 200 м. |
| 22. | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами) | - Обеспечение новым потребителям доступа к централизованному водоотведению. |
| 3 33. | Эффективность деятельности | - Увеличение эффективности использования электроэнергии: 1) по перекачке стоков до 0,12 кВтч/м3; 2) по очистке стоков до 0,12 кВтч/м3. |
| 4 44. | Обеспечение экологических требований | - Уменьшение риска возникновения экологических катастроф в результате снижения аварийности на сетях водоотведения; - гарантированная очистка дождевых талых вод с территории города до необходимых нормативов |

Строительство объектов гражданского и другого назначения на территории города обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере водоотведения и ливневой (дождевой) канализации.

Планируемые к освоению новые площади под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоотведения и ливневой (дождевой) канализации.

Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоотведения и ливневой (дождевой) канализации План подключения новых объектов, а также нагрузка в точке подключения этих объектов представлена соответственно в таблицах  N 5.1, 5.2. и № 5.3, 5.4.

Таблица 5.1

План подключения новых объектов к системе водоотведения

| Наименование района застройки | Время выполнения | Максимальная нагрузка в точке подключения, тыс.м.куб./сут. | Подключ. нагрузка м3./сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
| Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева- ул. Парковая г.Долгопрудный (мкр.№8) | 2012-2015гг | 250,0 | 250,0 | 578,0 | 578,0 | 1 656,0 |
| Квартал по ул. Госпитальная, Станционная, Московская, мкр. Павельцево г. Долгопрудный | 2012-2015гг | 425,0 | 425,0 | 475,0 | 475,0 | 1800,0 |
| Жилой комплекс в квартале по ул. Дирижабельной г. Долгопрудный (мкр№3) | 2012-2015 гг | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 |
| Жилой комплекс квартала в мкр. Хлебниково г.Долгопрудный (земельный уч-к между Новым шоссе и ул. Госпитальная) | 2012-2015 гг | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 1 496,0 |
| Мкр. «Водники» в г. Долгопрудный | 2012-2015гг | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 2 500,0 |
| Мкр. по ул.Московская (мкр. №10) г. Долгопрудный | 2012-2015гг | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 |
| Мкр. по ул. Гранитная (мкр.№7) г. Долгопрудный | 2012-2015гг | 140,0 | 753,33 | 753,33 | 753,34 | 2400,0 |
| Территория по ул. Парковая | 2012-2015гг | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 550,0 |
| Территория по ул. Летная | 2012-2015гг | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 250,0 |
| Территория, ограниченная железнодорожными путями, ул. Маяковского, ул. Первомайской и ул. Комсомольской | 2012-2015гг | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |
| Жилая группа, примыкающая с южной стороны к микрорайону № 7 | 2012-2015гг | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 140,0 |
| Микрорайон в южной части города | 2012-2015гг | 150,0 | 150,0 | 700,0 | 700,0 | 1700,0 |
| ИТОГО | 3 379,0 | 3 992,33 | 4 920,33 | 4 920,34 | 17 212,0 |

#### Таблица 5.2.

Сводный план подключения новых объектов к системам водоотведения

| Наименование мероприятия по услугам | Максимальная нагрузка в точке подключения м3/сут. | Итого по Инвести-ционной программе м3./сут. |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| Водоотведение | 3 379,0 | 3 992,33 | 4 920,33 | 4 920,34 | 17 212,00 |

Таблица  № 5.3

План подключения новых объектов к системе ливневой канализации

| Наименование района застройки | Время выполнения | Максимальная нагрузка в точке подключения, м.куб./сут. | Подключаемая нагрузка м.3./сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
| Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева- ул.Парковая г.Долгопрудный (мкр.№8) | 2012- 2015гг | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 1 100,0 |
| Квартал по ул. Госпитальная, Станционная, Московская, мкр. Павельцево (мкр. Хлебниково, мкр. Павельцево) г. Долгопрудный | 2012- 2015гг | 115,5 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 288,75 |
| Жилой комплекс в квартале по ул. Дирижабельной г. Долгопрудный (мкр№3) | 2012- 2012гг. | 361,25 | 361,25 | 361,25 | 361,25 | 1 445,0 |
| Жилой комплекс квартала в мкр. Хлебниково г.Долгопрудный (земельный уч-к между Новым шоссе и ул. Госпитальная) | 2012- 2015гг | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 605,0 |
| Мкр. «Водники» в г. Долгопрудный | 2012- 2015гг | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 | 2008,0 |
| Мкр. по ул. Гранитная (мкр.№7) г.Долгопрудный | 2012- 2015гг | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 90,0 |
| ИТОГО |  | 1427,5 | 1369,75 | 1369,75 | 1369,75 | 5536,75 |

#### Таблица № 5.4.

Сводный план подключения новых объектов к системе

ливневой канализации

| Наименование мероприятия по услугам |  | Максимальная нагрузка в точке подключения м.3./сут | Итого по Инвести-ционной программе куб.м./сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| Ливневая канализация | 1427,5 | 1369,75 | 1369,75 | 1369,75 | 5536,75 |

6.  Сроки реализации Инвестиционной программы

2012 – 2015 годы.

# 7.  Система  программных  мероприятий

План мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры (централизованной системы канализации и ливневой канализации раздельно) с обоснованием необходимости проведения мероприятий представлен в Таблицах №№ 7.1 и 7.3 к настоящей Инвестиционной программе. Организационный план мероприятий Инвестиционной программы по водоотведению на 2012-2015 годы  с разбивкой по годам представлен соответственно в Таблицах №№: 7.2. и 7.4.

Таблица 7.1.

| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес | Обоснование необходимости | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перекладка канализационного коллектора Ду=500мм на Ду=800мм, L=1000м от камеры гашения в г. Долгопрудном по ул. Парковая до коллектора Ду=900мм по пр. Пацаева. | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева –ул.Парковая г.Долгопрудный | Планируемая застройка, физический и моральный износ | Увеличение пропускной способности водоотведения, уменьшение аварий, повышение надежности системы водоотведения |
| 2. | Прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200мм от очистных сооружений до МКАД. | г. Долгопрудный ул.Проезд строителей ,д.7 до МКАД | Планируемая застройка | Увеличение пропускной способности системы водоотведения в связи с перспективной застройкой |
| 3. | Реконструкция КНС мкр. «Хлебниково» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=2200 м. куб./час, с установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС мкр. «Хлебниково» Q=3890 м3/час. | Квартал по ул. Госпитальная, Станционная, Московская в мкр. Хлебниково г. Долгопрудный | Недостаточная производительность для перспективной застройки, замена оборудования на более производительное | Увеличение производительности системы в связи с застр. мкр. "Хлебниково", "Шереметьевский", "Павельцево, уменьшение аварий, повышение надежности системы водоотведения, улучшение экологической обстановки |
| 4. | Строительство самотечных сетей канализации Ду=800мм, L=1000м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная. | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева –ул.Парковая г.Долгопрудный | Планируемая застройка | Увеличение пропускной способности системы в связи с перспективной застройкой, повышение надежности системы водоотведения |
| 5. | Строительство напорного канализационного коллектора 2Ду=400мм, L=1800м от мкр. «Водники» с дюкером через Клязьминское водохранилище. | Мкр. «Водники» в г.Долгопрудный | Планируемая застройка | Увеличение пропускной способности системы в связи с застройкой мкр. "Водники", уменьшение аварий, повышение надёжности системы водоотведения. |
| 6. | Строительство 3-ей нитки напорного канализационного коллектора Ду=1000мм, L=2100мм от КНС «Котово» до СПТУ-21. | Мкр. по ул. Московская г. Долгопрудный | Планируемая застройка | Увеличение пропускной способности системы в связи с застройкой мкр. "Центральный", уменьшение аварий, повышение надёжности системы водоотведения |
| 7. | Строительство новой КНС в мкр. «Водники» производительностью 25000 м. куб./сутки. | Мкр. «Водники» в г.Долгопрудный | Планируемая застройка | Увеличение производительности системы в связи с застройкой мкр. "Водники", уменьшение аварий, повышение надёжности системы водоотведения, улучшение экологической обстановки. |

Таблица 7.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес | Обоснование необходимости | Ожидаемы эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Хлебниково (57 750м2) в районе ул. Госпитальная г. Долгопрудный | Квартал по ул. Госпитальная, Станционная, Московская в мкр. Хлебниково г. Долгопрудный | Планируемая застройка | Гарантированная очистка дождевых и талых вод с застраиваемой территории мкр. "Хлебниково" до необходимых нормативов, улучшение экологической обстановки |
| 2. | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Водники. | Мкр. «Водники» в г.Долгопрудный | Планируемая застройка, физический и моральный износ | Гарантированная очистка дождевых и талых вод с территории мкр. "Водники" до необходимых нормативов, улучшение экологической обстановки |
| 3. | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе ул. Московская, мкр. Хлебниково г. Долгопрудный | Квартал по ул.Госпитальная, Станционная, Московская в мкр. Хлебниково г. Долгопрудный | Недостаточная производительность для перспективной застройки, замена оборудования на более производительное | Гарантированная очистка дождевых и талых вод с территории мкр. "Хлебниково" до необходимых нормативов, улучшение экологической обстановки |
| 4. | Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации в районе ОАО "МКК" | Мкр. по ул. Гранитная г. Долгопрудный | Планируемая застройка | Гарантированная очистка дождевых и талых вод с территории западной части города до необходимых нормативов, улучшение экологической обстановки |
| 5. | Строительство самотечного дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м от мкр. "Хлебниково" до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Госпитального городка. | Квартал по ул.Госпитальная, Станционная, Московская в мкр. Хлебниково г. Долгопрудный | Планируемая застройка | Отвод дождевых и талых вод с территории мкр. "Хлебниково" г. Долгопрудный |
| 6. | Перекладка дождевого коллектора Ду=1000мм, L=1000м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная до проспекта Пацаева. | Жилой комплекс в квартале по ул. Дирижабельной г.Долгопрудный | Планируемая застройка | Отвод дождевых и талых вод с центральной части города, увеличение пропускной способности системы |  |
| 7. | Строительство дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в мкр. "Водники" г. Долгопрудный | Мкр. «Водники» в г.Долгопрудный | Планируемая застройка | Отвод дождевых и талых вод с территории мкр. "Водники" г. Долгопрудный |  |
| 8. | Перекладка дождевого коллектора Ду=800мм, L=800м в г. Долгопрудном по ул. Гранитная до реконструируемых очистных сооружений в районе ОАО "МКК". | Мкр. по ул. Гранитная г. Долгопрудный | Планируемая застройка | Отвод дождевых и талых вод с территории западной части города, увеличение пропускной способности системы |

Таблица 7.3

Организационный план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы по водоотведению

| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес объекта | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Сметная стоимость тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перекладка канализационного коллектора Ду=500мм на Ду=800мм, L=1000м от камеры гашения в г. Долгопрудном по ул. Парковая до коллектора Ду=900мм по пр. Пацаева. | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева -ул.Парковая г.Долгопрудный | х | х | х | х | 35 700,0 |
| 2. | Прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200мм от очистных сооружений до МКАД. | г. Долгопрудный ул.Проезд строителей ,д.7 до МКАД | х | х | х | х | 270 000,0 |
| 3. | Реконструкция КНС мкр. «Хлебниково» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=2200 м. куб./час, с установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС мкр. «Хлебниково» Q=3890 м3/час. | Квартал по ул. Госпитальная, Станционная, Московская в мкр. Хлебниково г. Долгопрудный | х | х | х | х | 150 000,0 |
| 4. | Строительство самотечных сетей канализации Ду=800мм, L=1000м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная. | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева -ул.Парковая г.Долгопрудный | х | х | х | х | 35 000,0 |
| 5. | Строительство напорного канализационного коллектора 2Ду=400мм, L=1800м от мкр. "Водники" с дюкером через Клязьминское водохранилище. | Мкр. «Водники» в г.Долгопрудный | х | х | х | х | 91 800,0 |
| 6. | Строительство 3-ей нитки напорного канализационного коллектора Ду=1000мм, L=2100мм от КНС "Котово" до СПТУ-21. | Мкр. по ул. Московская г. Долгопрудный | х | х | х | х | 89 200,0 |
| 7. | Строительство новой КНС в мкр. «Водники» производительностью 25000 м. куб./сутки. | Мкр. "Водники" в г. Долгопрудный | х | х | х | х | 102 000,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 773 700,0 |

8.  Объемы и источники финансирования.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы будут обеспечены за счет тарифа на подключение к сетям водоотведения.

В финансовом  плане определены размеры  денежных средств, направленные на  реализацию Инвестиционной программы в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане

Сметная стоимость мероприятий определена по укрупненным показателям («Расчет стоимости мероприятий по программе комплексного развития инженерной инфраструктуры г. Долгопрудного на период 2009-2020г.г.», выполненной специалистами ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт  генерального плана города Москвы» Поии-4 Титул № 4/2118).

Сметная стоимость мероприятий представлена раздельно по системам водоотведения и ливневой канализации в Таблицах №№ 8.1 и 8.2.

Таблица 8.1.

|  | Определение сметной стоимости мероприятий по водоотведению (без НДС) |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес объекта | Стоимость (тыс. руб.) без НДС |
|  |  |  | ПИР | Материалы и СМР | Итого |
| 1. | Перекладка канализационного коллектора Ду=500мм на Ду=800мм, L=1000м от камеры гашения в г. Долгопрудном по ул. Парковая до коллектора Ду=900мм по пр. Пацаева. | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева -ул.Парковая г.Долгопрудный | 3 570,00 | 32 130,00 | 35 700,00 |
| 2. | Прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200мм от очистных сооружений до МКАД. | г.Долгопрудный ул. Проезд Строителей, д.7 до МКАД | 27 000,00 | 243 000,00 | 270 000,00 |
| 3. | Реконструкция КНС мкр. «Хлебниково» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=2200 м. куб./час, с установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС мкр. «Хлебниково» Q=3890 м3/час. | Квартал по ул. Госпитальная, Станционная, Московская в мкр. Хлебниково г. Долгопрудный | 15 000,00 | 135 000,00 | 150 000,00 |
| 4. | Строительство самотечных сетей канализации Ду=800мм, L=1000м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная. | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева -ул.Парковая г.Долгопрудный | 3 500,00 | 31 500,00 | 35 000,00 |
| 5. | Строительство напорного канализационного коллектора 2Ду=400мм, L=1800м от мкр. "Водники" с дюкером через Клязьминское водохранилище. | Мкр."Водники" г.Долгопрудный | 9 180,00 | 86 620,00 | 91 800,00 |
| 6. | Строительство 3-ей нитки напорного канализационного коллектора Ду=1000мм, L=2100мм от КНС "Котово" до СПТУ-21. | Мкр. по ул. Московская г.Долгопрудный | 8 920,00 | 80 280,00 | 89 200,00 |
| 7. | Строительство новой КНС в мкр. «Водники» производительностью 25000 м. куб./сутки. | Мкр. «Водники» г.Долгопрудный | 10 200,00 | 91 800,00 | 102 000,00 |
|  | ИТОГО в ценах на 01.01.2010г. |  |  |  | 773 700,0 |

Таблица 8.2

|  | Определение сметной стоимости мероприятий по ливневой канализации (без НДС) |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Стоимость (тыс. руб.) без НДС |
|  |  |  | ПИР | Материалы и СМР | Итого |
| 1. | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Хлебниково (57 750м2) в районе ул. Госпитальная г.Долгопрудный | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева – ул.Парковая г.Долгопрудный | 5 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
| 2. | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Водники г.Долгопрудный | Мкр. «Водники» в г.Долгопрудный | 9 500,00 | 85 500,00 | 95 000,00 |
| 3. | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе ул. Московская, мкр. Хлебниково г.Долгопрудный | Квартал по ул.Госпитальная, Станционная, Московская в мкр. Хлебниково г.Долгопрудный | 10 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 |
| 4. | Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации в районе ОАО "МКК" | Мкр. по ул.Гранитная г.Долгопрудный | 17 500,00 | 157 500,00 | 175 000,00 |
| 5. | Строительство самотечного дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м от мкр. "Хлебниково" до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Госпитального городка. | Квартал по ул.Госпитальная, Станционная, Московская в мкр. Хлебниково г.Долгопрудный | 1 720,00 | 15 480,00 | 17 200,00 |
| 6. | Перекладка дождевого коллектора Ду=1000мм, L=1000м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная до проспекта Пацаева. | Жилой комплекс в квартале по ул. Дирижабельной г.Долгопрудный | 3 440,00 | 30 960,00 | 34 400,00 |
| 7. | Строительство дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в мкр. "Водники" г.Долгопрудный | Мкр. «Водники» г.Долгопрудный | 1 720,00 | 15 480,00 | 17 200,00 |
| 8. | Перекладка дождевого коллектора Ду=800мм, L=800м в г. Долгопрудном по ул. Гранитная до реконструируемых очистных сооружений в районе ОАО "МКК" | Мкр. по ул. Гранитная г.Долгопрудный | 2 750,00 | 24 750,00 | 27 500,00 |
|  | Итого |  | 51 6300,00 | 464 670,00 | 516 300,00 |

Таблица  8.3.

Финансовый план Инвестиционной программы по водоотведению с разбивкой по годам в ценах на 01.01.2010г.

| Наименование мероприятия | Адрес объекта | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Сметная стоимость тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладка канализационного коллектора Ду=500мм на Ду=800мм, L=1000м от камеры гашения в г. Долгопрудном по ул. Парковая до коллектора Ду=900мм по пр. Пацаева. | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева -ул.Парковая г.Долгопрудный | 8 925 | 8 925 | 8 925 | 8 925 | 35 700 |
| Прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200мм от очистных сооружений до МКАД. | г. Долгопрудный ул. Проезд Строителей, д.7 до МКАД | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 270 000 |
| Реконструкция КНС мкр. «Хлебниково» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=2200 м. куб./час, с установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС мкр. «Хлебниково» Q=3890 м3/час. | Квартал по ул. Госпитальная, Станционная, Московская в мкр. Хлебниково г.Долгопрудный | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 150 000 |
| Строительство самотечных сетей канализации Ду=800мм, L=1000м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная. | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева - ул. Парковая г.Долгопрудный | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 35 000 |
| Строительство напорного канализационного коллектора 2Ду=400мм, L=1800м от мкр. "Водники" с дюкером через Клязьминское водохранилище. | Мкр. "Водники" г.Долгопрудный | 22 950 | 22 950 | 22 950 | 22 950 | 91 800 |
| Строительство 3-ей нитки напорного канализационного коллектора Ду=1000мм, L=2100мм от КНС "Котово" до СПТУ-21. | Мкр. по ул. Московская г.Долгопрудный | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 89 200 |
| Строительство новой КНС в мкр. «Водники» производительностью 25000 м. куб./сутки. | Мкр. "Водники" г.Долгопрудный | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 102 000 |
| Всего финансовые потребности предприятия, связанные с реализацией мероприятий Инвестиционной программы в части установления тарифа на подключение |  | 193 425 | 193 425 | 193 425 | 193 425 | 773 700,00 |
| Экспертиза ИП |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60,00 |
| Налог на прибыль |  | 48 360 | 48 360 | 48 360 | 48 360 | 193 440 |
| Итого финансовые потребности для реализации мероприятий в части установления тарифа на подключение с учетом налога на прибыль |  | 241 800 | 241 800 | 241 800 | 241 800 | 967 200 |

Таблица  8.4.

Финансовый план Инвестиционной программы по ливневой канализации с забивкой по годам в ценах на 01.01.2010 г.

| Наименование мероприятия | Адрес объекта | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Сметная стоимость тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Хлебниково (57 750м2) в районе ул. Госпитальная | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева –ул.Парковая г.Долгопрудный | 12 650 | 12 450 | 12 450 | 12 450 | 50 000 |
| Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Водники. | Мкр. «Водники» г.Долгопрудный | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 95 000 |
| Строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе ул. Московская, мкр. Хлебниково | Квартал по ул. Госпитальная, Станционная, Московская в мкр. Хлебниково г.Долгопрудный | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 |
| Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации в районе ОАО "МКК" | Мкр. по ул.Гранитная г.Долгопрудный | 43 750 | 43 750 | 43 750 | 43 750 | 175 000 |
| Строительство самотечного дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м от мкр. "Хлебниково" до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Госпитального городка. | Квартал по ул. Госпитальная, Станционная, Московская в мкр. Хлебниково г.Долгопрудный | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 17 200 |
| Перекладка дождевого коллектора Ду=1000мм, L=1000м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная до проспекта Пацаева. | Жилой комплекс в квартале по ул. Дирижабельной г.Долгопрудный | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 34 400 |
| Строительство дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в мкр. "Водники". | Мкр. «Водники» г.Долгопрудный | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 17 200 |
| Перекладка дождевого коллектора Ду=800мм, L=800м в г. Долгопрудном по ул. Гранитная до реконструируемых очистных сооружений в районе ОАО "МКК". | Мкр. по ул. Гранитная г.Долгопрудный | 6 875 | 6 875 | 6 875 | 6 875 | 27 500 |
| Финансовые потребности предприятия, связанные с реализацией мероприятий Инвестиционной программы в части установления тарифа на подключение |  | 129 225 | 129 025 | 129 025 | 129 025 | 516 300 |
| Экспертиза ИП |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| Налог на прибыль |  | 32 310 | 32 260 | 32 260 | 32 260 | 129 090 |
| ИТОГО финансовые потребности с учетом налога на прибыль |  | 161 550 | 161 300 | 161 300 | 161 300 | 645 450 |

9.  Предложения о  размерах тарифов на  подключение к системе водоотведения.

Тарифы на подключение за 1 м3/сут. рассчитаны по следующей формуле:

Т подкл.  =                    ФП подкл.     	, где:

V подкл.

Т подкл. – тариф организации коммунального комплекса на подключение к сетям инженерной инфраструктуры, руб./ед.;

ФП подкл. – финансовые потребности Предприятия, связанные с реализацией Инвестиционной программы, реализуемые за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, руб.;

V подкл. – объем присоединяемой мощности к сетям Предприятия за период реализации Инвестиционной программы, м3 / сут.

В Таблицах №№ 5.1 и 5.2 приведены данные о присоединяемой мощности объектов жилищного строительства на период реализации Инвестиционной программы согласно заявкам на подключение к сетям водоотведения и ливневой канализации

Расчет Предприятия  тарифов на подключения к сетям инженерной инфраструктуры по водоотведению на период реализации Инвестиционной программы представлен в Таблице № 9.1.

Таблица 9.1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Водоотведение, всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Присоединяемая мощность объектов жилищного строительства на период реализации Инвестиционной программы | м3/ сутки | 17 212,00 |
| 2. | Объем финансовых средств, компенсируемых за счет платы за подключение без НДС | тыс. руб. | 967 200,0 |
| 2.1. | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2010г. | тыс. Руб. | 773 700,0 |
| 2.2. | Экспертиза ИП | тыс. Руб. | 60,0 |
| 2.3. | Налог на прибыль | тыс. Руб. | 193 440,0 |
| 3 | Тариф на подключение к сетям инженерной инфраструктуры без НДС | руб./м3 в сут. | 56 193,35 |
| 4 | Тариф на подключение к сетям инженерной инфраструктуры – водоотведения с НДС | руб./м3 в сут. | 66 308,16 |

Расчет Предприятия  тарифов на подключения к сетям ливневой канализации на период реализации Инвестиционной программы представлен в Таблице № 9.2.

Таблица 9.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Ливневая канализация, всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Присоединяемая мощность объектов жилищного строительства на период реализации Инвестиционной программы | м3/сутки | 5 536,75 |
| 2. | Объем финансовых средств, компенсируемых за счет платы за подключение без НДС | тыс. руб. | 645 450,0 |
| 2.1. | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2010г. | тыс. руб. | 516 300 |
| 2.2. | Экспертиза ИП | тыс. руб. | 60,0 |
| 2.3. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 129 090,0 |
| 3 | Тариф на подключение к сетям инженерной инфраструктуры без НДС | руб./м3 в сут. | 116 575,61 |
| 4 | Тариф на подключение к сетям ливневой канализации с НДС | руб./м3 в сут. | 137 559,22 |

10. Эффективность реализации мероприятий Инвестиционной программы

Эффективность Инвестиционной программы оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. Расчетный период разбивается на шаги, в пределах которых производится оценка финансовых показателей. В данной Инвестиционной программе временным интервалом принят 1 год.

Инвестиционная программа, как и любая финансовая операция, связанная с получением доходов и осуществлением расходов. Предварительно рассчитан объем доходов, полученных за счет тарифов на подключение (соответственно Таблицы №№ 10.1 и 10.2).

Таблица 10.1

Объем доходов, полученных за счет тарифа на подключение

| Наименование | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная плата потребителей за подключение к коммунальной инфраструктуре водоотведения, тыс. руб. | 241 800 | 241 800 | 241 800 | 241 800 | 967 200 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| налог на прибыль, тыс. руб. | 48 360 | 48 360 | 48 360 | 48 360 | 193 440 |
| экспертиза ИП | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| объем средств на финансирование программы, в тыс. руб. | 193 425 | 193 425 | 193 425 | 193 425 | 773 700 |

Таблица 10.2

Объем доходов, полученных за счет тарифа на подключение к ливневой канализации

| Наименование | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная плата потребителей за подключение к коммунальной инфраструктуре ливневой канализации, тыс. руб. | 161 550 | 161 300 | 161 300 | 161 300 | 645 450,00 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| налог на прибыль, тыс. руб. | 32 310 | 32 260 | 32 260 | 32 260 | 129 090,00 |
| экспертиза ИП | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| объем средств на финансирование программы, в тыс. руб. | 129 225 | 129 025 | 129 025 | 129 025 | 516 300,00 |

## 11. Оценка риска для развития городского округа Долгопрудный при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

## Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

## Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

## 1. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

## 2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

## 3. Недостаточное финансовое обеспечение.

## 4. Недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

## Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва реализации мероприятий инвестиционной программы. Снизить данный риск позволит привлечение заемных средств, что в дальнейшем повлечет пересмотр (внесение изменений) настоящей Инвестиционной программы и увеличение тарифа на подключение в связи с увеличением финансовых потребностей (проценты по кредиту, услуги банка).

## Помимо указанного, значительный риск представляет собой недоиспользование или невостребованность вновь вводимых мощностей. В данном случае возможен значительный рост тарифов на услуги водооотведения за счет амортизационных отчислений, налога на имущество и других факторов.

12. Организация контроля за реализацией Инвестиционной программы.

Контроль за реализацией Инвестиционной программы осуществляется администрацией города Долгопрудного в порядке, установленном действующим законодательством.

Администрация города Долгопрудного осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке.