РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Долгопрудный

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«24» сентября  2012г.			№130-нр

О внесении изменений в нормативное решение Совета депутатов                                 г. Долгопрудного от 26.09.2011 г.  № 105-нр «Об утверждении «Инвестиционной программы по водоснабжению на 2012-2015 годы

МУП «Инженерные сети  г. Долгопрудного»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основании Устава города Долгопрудного, Совет депутатов г. Долгопрудного

Р Е Ш И Л:

1. Внести в нормативное решение Совета депутатов г. Долгопрудного от 26.09.2011 г. № 105-нр «Об утверждении «Инвестиционной программы по водоснабжению на 2012-2015 годы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (далее – Программа) следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац третий раздела 5 «Цель, целевые показатели и задачи Инвестиционной программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Основным результатом реализации Инвестиционной программы будет выполнение до 2015 года следующих мероприятий:

1. Строительство водопровода Ду=300мм, L=1500м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и ул. Парковая;

2. 1) Перекладка участка водопровода Ду=200мм на Ду=400мм, L=1000м в           г. Долгопрудном от пр. Пацаева до ул.Парковая ;

2) Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и рыночной площадью;

3. Строительство нового водовода Ду=600мм, L=3800м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе;

4. Строительство водовода 2Ду=400мм, L=300м на мкр. "Водники";

5. Перекладка водопровода Ду=400мм на Ду=600мм, L=1500м в г.Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе;

6. Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000м от водовода Ду=500мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. "Хлебниково", ВЗУ мкр. «Шереметьевский» с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. «Хлебниково»;

7. Переподключение жилого посёлка ОАО «ПО «ТОС» к муниципальным сетям водоснабжения.».

1.2. Таблицу 7.1. Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему решению);

1.3. Таблицу 7.2. «Организационный план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы» Программы изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению);

1.4. Таблицу 8.1. «Определение сметной стоимости мероприятий  по водоснабжению (без учёта НДС)» Программы изложить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему решению);

1.5. Таблицу  8.2. «Финансовые потребности для реализации мероприятий Инвестиционной программы  на период 2012-2015 г.г.» Программы изложить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему решению);

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации г. Долгопрудного.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания его главой города и опубликования в официальном печатном средстве массовой информации г.Долгопрудного.

Глава города                                                                	О.И. Троицкий

«24» сентября  2012г.

Председатель Совета

депутатов города                                                                      Т.Е. Дворядкина

Принято на заседании

Совета депутатов г. Долгопрудного

19.09. 2012г.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов г. Долгопрудного

от «24» сентября 2012 г. №130-нр

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Обоснование необходимости | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство водопровода Ду=300мм, L=1500м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и ул. Парковая. | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева- ул. Парковая г.Долгопрудный | Планируемая застройка | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения в связи с перспективной застройкой |
| 2. | 1) Перекладка участка водопровода Ду=200мм на Ду=400мм, L=1000м в г. Долгопрудном от пр. Пацаева до ул. Парковая. 2) Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и рыночной площади | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева- ул. Спортивная г.Долгопрудный (квартал 6А) | Планируемая застройка | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения в связи с перспективной застройкой |
| 3. | Строительство нового водовода Ду=600мм, L=3800м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе. | Жилой комплекс в квартале по ул.Дирижабельной г.Долгопрудный | Планируемая застройка | Увеличение надежности водоснабжения города, увеличение пропускной способности системы водоснабжения в связи с перспективной застройкой |
| 4. | Строительство водовода 2Ду=400мм, L=300м на мкр. "Водники". | Мкр."Водники" в г.Долгопрудный | Планируемая застройка | Увеличение надежности водоснабжения мкр. Водники, увеличение пропускной способности системы водоснабжения в связи с перспективной застройкой мкр. Водники |
| 5. | Перекладка водопровода Ду=400мм на Ду=600мм, L=1500м в г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе. | Мкр. по ул.Гранитная г. Долгопрудный | Недостаточная производительность для перспективной застройки, замена оборудования на более производительное | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения в связи с перспективной застройкой |
| 6. | Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000м от водовода Ду=500мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. "Хлебниково", ВЗУ мкр. «Шереметьевский» с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. «Хлебниково» | Мкр. «Шереметьевский» г. Долгопрудный | Планируемая застройка | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения в связи с перспективной застройкой |
| 7. | Переподключение жилого посёлка ОАО «ПО «ТОС» к муниципальным сетям водоснабжения | Жилой посёлок ОАО «ПО «ТОС» | Недостаточная производительность для переподключения жилого посёлка ОАО «ПО «ТОС» к муниципальным сетям водоснабжения | Переподключение жилого посёлка ОАО «ПО «ТОС» к муниципальным сетям водоснабжения |

Приложение № 2

к решению Совета депутатов г. Долгопрудного

от «24» сентября 2012 г. №130-нр

Таблица  7.2

Организационный план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Адрес | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Сметная стоимость тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водопровода Ду=300мм, L=1500м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и ул. Парковая. | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева- ул. Парковая г.Долгопрудный | х | х | х | х | 55 400,00 |
| 1) Перекладка участка водопровода Ду=200мм на Ду=400мм, L=1000м в г. Долгопрудном от пр. Пацаева до ул. Парковая. 2) Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и рыночной площа | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева- ул. Молодежная ул.Спортивная (квартал 6А) г.Долгопрудный | х |  |  |  | 85 600,00 |
| Строительство нового водовода Ду=600мм, L=3800м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе. | Жилой комплекс в квартале по ул. Дирижабельной г.Долгопрудный | х | х | х | х | 147 286,00 |
| Строительство водовода 2Ду=400мм, L=300м на мкр. "Водники". | Мкр."Водники" в г.Долгопрудный | х | х | х | х | 22 200,00 |
| Перекладка водопровода Ду=400мм на Ду=600мм, L=1500м в г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе. | Мкр. по ул.Гранитная г.Долгопрудный | х | х | х | х | 153 900,00 |
| Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000м от водовода Ду=500мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. "Хлебниково", ВЗУ мкр. «Шереметьевский» с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. «Хлебниково». | Мкр."Шереметьевский" г.Долгопрудный | х |  |  |  | 23 100,00 |
| Переподключение жилого посёлка ОАО «ПО «ТОС» к муниципальным сетям водоснабжения | Жилой посёлок ОАО «ПО «ТОС» | х |  |  |  | 6 614,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 494 100,00 |

Приложение № 3

к решению Совета депутатов г. Долгопрудного

от «24» сентября 2012 г. №130-нр

Таблица 8.1

Определение сметной стоимости мероприятий по водоснабжению (без учета НДС)

| №п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Стоимость ( тыс. руб.) без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПИР | Материалы и СМР | Итого |
| 1. | Строительство водопровода Ду=300мм, L=1500м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и ул. Парковая. | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева- ул. Парковая г.Долгопрудный | 5 540,00 | 49 860,00 | 55 400,00 |
| 2. | 1) Перекладка участка водопровода Ду=200мм на Ду=400мм, L=1000м в г. Долгопрудном от пр. Пацаева до ул. Парковая. 2) Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и рыночной площади | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева- ул. Молодежная г.Долгопрудный (квартал 6А) | 8 560,00 | 77 040,00 | 85 600,00 |
| 3. | Строительство нового водовода Ду=600мм, L=3800м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе. | Жилой комплекс в квартале по ул. Дирижабельной г.Долгопрудный | 14 729,00 | 132 557,00 | 147 286,00 |
| 4. | Строительство водовода 2Ду=400мм, L=300м на мкр. "Водники". | Мкр."Водники" г.Долгопрудный | 2 220,00 | 19 980,00 | 22 200,00 |
| 5. | Перекладка водопровода Ду=400мм на Ду=600мм, L=1500м в г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе. | Мкр. по ул.Гранитная г.Долгопрудный | 15 390,00 | 138 510,00 | 153 900,00 |
| 6. | Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000м от водовода Ду=500мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. "Хлебниково", ВЗУ мкр. «Шереметьевский» с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. «Хлебниково». | мкр."Шереметьевский" г.Долгопрудный | 2 310,00 | 20 790,00 | 23 100,00 |
| 7. | Переподключение жилого посёлка ОАО «ПО «ТОС» к муниципальным сетям водоснабжения | Жилой посёлок ОАО «ПО «ТОС» | - | 6 614,00 | 6 614,00 |
|  | Итого сметная стоимость |  |  |  | 494 100,0 |

Приложение № 4

к решению Совета депутатов г. Долгопрудного

от «24» сентября 2012 г. №130-нр

Таблица 8.2

Финансовые потребности для реализации мероприятий Инвестиционной программы на период 2011-2015 г.г.

| Наименование мероприятия | Адрес | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | ИТОГО тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость мероприятий в ценах на 01.01.2010г. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода Ду=300мм, L=1500м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и ул. Парковая. | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева- ул. Парковая г.Долгопрудный | 13850 | 13850 | 13850 | 13850 | 55 400 |
| 1) Перекладка участка водопровода Ду=200мм на Ду=400мм, L=1000м в г. Долгопрудном от пр. Пацаева до ул. Парковая. | Жилая застройка в квартале по пр. Пацаева- ул. Молодежная г.Долгопрудный (квартал 6А) | 85600 | 0 | 0 | 0 | 85 600 |
| 2) Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и рыночной площади. |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового водовода Ду=600мм, L=3800м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе. | Жилой комплекс в квартале по ул.Дирижабельной г. Долгопрудный | 31 861 | 38475 | 38475 | 38475 | 147 286 |
| Строительство водовода 2Ду=400мм, L=300м на мкр. "Водники". | Мкр."Водники" в г.Долгопрудный | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 22 200 |
| Перекладка водопровода Ду=400мм на Ду=600мм, L=1500м в г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе. | Мкр. по ул.Гранитная г.Долгопрудный | 9243 | 48219 | 48219 | 48219 | 153 900 |
| Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000м от водовода Ду=500мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. "Хлебниково", ВЗУ мкр. «Шереметьевский» с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. «Хлебниково» | ул. Госпитальная г. Долгопрудный | 23100 | 0 | 0 | 0 | 23 100 |
| Переподключение жилого посёлка ОАО «ПО «ТОС» к муниципальным сетям водоснабжения | Жилой посёлок ОАО «ПО «ТОС» | 6 614 | 0 | 0 | 0 | 6 614 |
| Итого сметная стоимость мероприятий в части установления тарифа на подключение |  | 175 818 | 106 094 | 106 094 | 106 094 | 494 100 |
| Экспертиза ИП |  | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,72 | 50,85 |
| Налог на прибыль |  | 43 957,68 | 26 526,68 | 26 526,68 | 26 526,68 | 123 537,72 |
| Итого финансовые потребности для реализации мероприятий в части установления тарифа на подключение |  | 219 788,39 | 132 633,39 | 132 633,39 | 132 633,4 | 617 688,57 |