Городской округ Долгопрудный Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ДОЛГОПРУДНОГО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141700, Московская область,

г.Долгопрудный, пл.Собина, дом 3,

тел./факс: (495) 408-88-75

sovet_deputatov_dolgoprudny@mail.ru

РЕШЕНИЕ

«23» июня  2017 г.	       № 53-нр

О внесении изменений в решение Совета депутатов г. Долгопрудного

от 17.09.2010 г. № 53-нр «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный

на 2010-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, Совет депутатов города Долгопрудного

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2020 годы, утвержденную решением Совета депутатов                            г. Долгопрудного от 17.09.2010 г. № 53-нр «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2020 годы».

2.  Опубликовать   настоящее   решение   в   официальном   печатном    средстве

массовой информации городского округа Долгопрудный.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный.

Глава города                                                        О.И. Троицкий

«23» июня  2017 г.

Принято на заседании

Совета депутатов г. Долгопрудного

21.06.2017 г.

|  | Утверждены решением Совета депутатов г. Долгопрудного от «23» 06. 2017 г. № 53 - нр |
| --- | --- |

Изменения, которые вносятся в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный

на 2010-2020 годы

1. В паспорте Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Долгопрудный на 2010-2020 годы (далее – Программа):

- позицию «Объемы требуемых капитальных вложений» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств, в том числе: федерального бюджета; бюджета Московской области; бюджета городского округа Долгопрудный; привлеченных средств, в том числе: - надбавки к ценам (тарифам) для потребителей коммунальных услуг; - платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры; - средств организаций коммунального комплекса (прибыль на капитальные вложения); - заемных средств; - иных привлеченных средств. Объем финансирования Программы на 2010-2020 годы: всего – 5 017 151,63 тыс. руб. Из него по источникам: средства федерального бюджета – 348 966,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2010-2019 годы – 0,00 тыс. руб.; 2020 годы – 348 966,00 тыс. руб.; средства бюджета Московской области – 347 551,96 тыс. руб., в том числе по годам: 2010-2011 годы – 0,00 тыс. руб.; 2012 год – 210 858,46 тыс. руб.; 2013 год – 12 063,50 тыс. руб.; 2014-2019 годы – 0,00 тыс. руб.; 2020 год – 124 630,00 тыс. руб. средства бюджета городского округа Долгопрудный – 91 190,78 тыс. руб. в том числе по годам: 2010-2011 годы – 0,00 тыс. руб.; 2012 год – 8 314,46 тыс. руб.; 2013 год – 23 557,02 тыс. руб.; 2014 год – 4 564,00 тыс. руб.; 2015 год – 14 000,0 тыс. руб.; 2016 год – 1 495,00тыс. руб.; 2017 год – 9 334,30 тыс. руб.; 2018 год – 0,00 тыс. руб.; 2019 год – 3 500,00 тыс. руб.; 2020 годы – 26 426,00 тыс. руб.; привлеченные средства – 4 229 442,89 тыс. руб. в том числе по годам: 2010 год – 56 622,36 тыс. руб.; 2011 год – 116 933,55 тыс. руб.; 2012 год – 17 327,06 тыс. руб.; 2013 год – 217 689,81 тыс. руб.; 2014 год – 239 248,50 тыс. руб.; 2015 год – 260 437,27 тыс. руб.; 2016 год – 90 737,98 тыс. руб.; 2017 год – 185 246,25 тыс. руб.; 2018 год – 673 148,79 тыс. руб.; 2019 год – 1 358 620,41 тыс. руб.; 2020 год – 1 013 430,91 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

2. В Программе:

1) Раздел 6. «Фактические и плановые расходы на финансирование мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«Программа предусматривает финансирование за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Долгопрудный, а также привлеченных средств, в том числе в виде: надбавки к ценам (тарифам) для потребителей коммунальных услуг; платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры; средств организаций коммунального комплекса (прибыль на капитальные вложения); заемных средств; иных привлеченных средств.

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования в 2010-2020 годах составит 5 017 151,63 тыс. руб.

По этапам реализации программы объем финансирования составляет:

1 этап (2010-2014 годы): общий объем финансирования – 907 178,72 тыс. руб.,                в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 222 921,96 тыс. руб.;

бюджет городского округа Долгопрудный – 36 435,48 тыс. руб.;

привлеченные средства – 647 821,28 тыс. руб.;

2 этап (2015-2020 годы): общий объем финансирования – 4 109 972,91 тыс. руб., в том числе по источникам:

федеральный бюджет – 348 966,00 тыс. руб.;

бюджет Московской области – 124 630,00 тыс. руб.;

бюджет городского округа Долгопрудный – 54 755,30 тыс. руб.;

привлеченные средства – 3 581 621,61 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования Программы на 2017-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Объемы финансирования по программным мероприятиям в 2010-2020 годах приведены в Приложении № 1 к Программе.»;

2) дополнить Раздел 7. «Контроль за исполнением Программы» после четвертого абзаца абзацем следующего содержания:

«Отчет о реализации Программы за 2016 год представляется в Совет депутатов не позднее 1 июля 2017 года.»;

3) приложение № 1 «Перечень мероприятий и объемы финансирования «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

|  | Приложение к изменениям, которые вносятся в Программу комплексного развития |
| --- | --- |
|  | систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2020 годы, |
| утвержденную решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 17.09.2010 г. № 53-нр |
|  | "Приложение № 1 к Программе |

| Перечень мероприятий и объемы финансирования "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2020 годы" |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с НДС (тыс. руб.) |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Потребность в финансировании 2010-2020, всего | Источники финансирования | по годам: |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия | Примечание |
|  |  |  |  | Итого | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания ВНС Хлебниково | 660,00 | Привлеченные средства | 660,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 660,00 | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
| 2 | Устройство независимых взаимнорезервирующих источников электропитания ВНС Павельцево | 360,00 | Привлеченные средства | 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,00 | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
| 3 | ПИР и строительство кольцевого водопровода и узла учета расхода и регулирования воды в мкр. Хлебниково | 1 534,15 | Привлеченные средства | 1 534,15 | 1 534,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
| 4 | Прокладка водопровода Д=250 мм от водовода 2Д=500 мм в мкр. Хлебниково до ВЗУ Хлебниково в мкр. Хлебниково (ПИР и СМР) | 9 650,87 | Привлеченные средства | 9 650,87 | 9 650,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
| 5 | Строительство водопровода Ду=300мм, L=1500м в районе жилой застройки в г. Долгопрудном между пр. Пацаева и ул. Парковая | 65 372,00 | Привлеченные средства | 65 372,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 372,00 | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 55 400,00 |  | 55 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 400,00 | - |  |  |
| 6 | Перекладка участка водопровода Ду=200мм на Ду=400мм, L=1000м в г. Долгопрудном от пр. Пацаева до ул. Парковая | 29 562,14 | Привлеченные средства | 29 562,14 | - | - | - | - | - | - | 25 355,42 | 4 206,72 | - | - | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 25 052,66 |  | 25 052,66 | - | - | - | - | - | - | 21 487,64 | 3 565,02 | - | - | - |  |  |
| 7 | Строительство водопровода Ду=250 мм, L=3000м от водовода Ду=500мм в районе ул. Госпитальная до ВЗУ мкр. "Хлебниково", ВЗУ мкр. «Шереметьевский» с переобвязкой трубопроводов ВЗУ мкр. «Хлебниково» | 24 501,80 | Привлеченные средства | 24 501,80 | - | - | - | 479,56 | 24 022,24 | - | - | - | - | - | - |  | Инвестиционная программа по водоснабжению на 2012-2015 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (НРСД ОТ 26.09.2011 № 105-нр). Источник финансирования - плата за подключение к системе водоснабжения. |
|  | Справочно: без учета НДС | 20 764,24 |  | 20 764,24 | - | - | - | 406,41 | 20 357,83 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 8 | Строительство нового водовода Ду=600мм, L=3800м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе | 173 797,48 | Привлеченные средства | 173 797,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 797,48 | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 147 286,00 |  | 147 286,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 286,00 | - |  |  |
| 9 | Строительство водовода 2Ду=400мм, L=300м на мкр. "Водники" | 26 196,00 | Привлеченные средства | 26 196,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 196,00 | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 22 200,00 |  | 22 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 200,00 | - |  |  |
| 10 | Перекладка водопровода Ду=400мм на Ду=600мм, L=1500м в г. Долгопрудном от ул. Молодежная до ул. Лихачевское шоссе | 181 602,00 | Привлеченные средства | 181 602,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 602,00 | - | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 153 900,00 |  | 153 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 900,00 | - | - |  |  |
| 11 | Переподключение жилого поселка ОАО “ПО” ТОС” к муниципальным сетям водоснабжения | 9 956,63 | Привлеченные средства | 9 956,63 | - | - | - | 6 321,44 | 3 635,19 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 8 437,82 |  | 8 437,82 | - | - | - | 5 357,15 | 3 080,67 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 12 | Строительство водопровода Ду=300 мм в г. Долгопрудном от Лихачевского проезда до ВЗУ "Главная" L=1070 м, пропускная способность 295 куб.м/час. | 2 532,74 | Привлеченные средства | 2 532,74 | - | 2 532,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Инвестиционная программа по водоснабжению и водоотведению на 2011-2013 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (НРСД от 17.09.2010 № 54-нр). Источники финансирования - надбавки к тарифам на водоснабжение и водоотведение. |
|  | Справочно: без учета НДС | 12 684,04 |  | 2 146,39 | - | 2 146,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 13 | Реконструкция скважин на ВЗУ "Главная" | 3 588,54 | Привлеченные средства | 3 588,54 | - | 3 588,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 3 826,41 |  | 3 041,14 | - | 3 041,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 14 | Строительство кольцевого водопровода Ду=500мм в г. Долгопрудном от Московского шоссе, д.59 до вновь построенного водовода 2хДу=500мм на мкр. Хлебниково L=120м, пропускной способностью 900 куб.м/час (ПИР и СМР) | 17 009,01 | Привлеченные средства | 17 009,01 | - | 1 445,39 | 5 885,92 | 6 035,19 | - | 2 759,06 | 883,45 | - | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Инвестиционная программа по водоснабжению и водоотведению на 2011-2013 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (НРСД от 17.09.2010 № 54-нр). Источник финансирования - надбавка к тарифу на водоснабжение. Инвестиционная программа по водоснабжению на 2015-2017 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (распоряжение Министерства ЖКХ МО от 31.10.2014 № 131-РВ"). Источники финансирования - прибыль на капитальные вложения, заемные средства. |
|  | Справочно: без учета НДС | 14 414,43 |  | 14 414,43 | - | 1 224,91 | 4 988,07 | 5 114,57 | - | 2 338,19 | 748,69 | - | - | - | - |  |  |
| 15 | Реконструкция водопроводных сетей от ВЗУ "Шереметьевский" до ул. Центральная, ул. Коммунальная, ул.2-я Дачная и ул. Первомайская (ПИР и СМР) | 28 038,35 | Привлеченные средства | 28 038,35 | - | - | - | - | - | - | 18 251,43 | 9 786,92 | - | - | - |  | Инвестиционная программа по водоснабжению на 2015-2017 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (распоряжение Министерства ЖКХ МО от 31.10.2014 № 131-РВ"). Источники финансирования - прибыль на капитальные вложения, заемные средства. |
|  | Справочно: без учета НДС | 23 761,31 |  | 23 761,31 | - | - | - | - | - | - | 15 467,31 | 8 294,00 | - | - | - |  |  |
| 16 | Приобретение электрогенераторной установки для ВЗУ "Шереметьевский" | 1 150,00 | Бюджет городского округа | 1 150,00 | - | - | 1 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация г. Долгопрудного |  |
| 17 | Реконструкция ВЗУ "Шереметьевский" - перевод в режим работы насосных станций 3-го подъема | 6 297,98 | Привлеченные средства | 6 297,98 | - | - | - | - | - | - | 969,96 | 5 328,02 | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Инвестиционная программа по водоснабжению на 2015-2017 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (распоряжение Министерства ЖКХ МО от 31.10.2014 № 131-РВ"). Источники финансирования - прибыль на капитальные вложения, заемные средства. |
|  | Справочно: без учета НДС | 5 261,00 |  | 5 261,00 | - | - | - | - | - | - | 822,00 | 4 439,00 | - | - | - |  |  |
| 18 | Реконструкция ВЗУ "Хлебниково" - перевод в режим работы насосных станций 3-го подъема | 7 019,82 | Привлеченные средства | 7 019,82 | - | - | - | - | - | - | 969,96 | 6 049,86 | - | - | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 5 949,00 |  | 5 949,00 | - | - | - | - | - | - | 822,00 | 5 127,00 | - | - | - |  |  |
| 19 | Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200м в районе жилой застройки г.о. Долгопрудный между проспектом Пацаева и рыночной площадью | 59 997,32 | Привлеченные средства | 59 997,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 886,19 | 25 886,19 | 8 224,94 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Проект инвестиционной программы по водоснабжению на 2018-2020 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного". Источники финансирования - прибыль на капитальные вложения, заемные средства. |
|  | Справочно: без учета НДС | 50 845,19 |  | 50 845,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 937,45 | 21 937,45 | 6 970,29 |  |  |
| 20 | Строительство водопровода Ду=300мм от Лихачевского проезда до Научного переулка | 17 661,26 | Привлеченные средства | 17 661,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 661,26 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Проект инвестиционной программы по водоснабжению на 2018-2020 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного". Источники финансирования - прибыль на капитальные вложения, заемные средства. |
|  | Справочно: без учета НДС | 14 967,17 |  | 14 967,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 967,17 |  |  |
| Итого по мероприятиям в области водоснабжения: | 666 488,09 | Бюджет городского округа | 1 150,00 | - | - | 1 150,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |  |
|  |  | Привлеченные средства | 665 338,09 | 11 185,02 | 7 566,67 | 5 885,92 | 12 836,19 | 27 657,43 | 2 759,06 | 46 430,22 | 25 371,52 | 208 508,19 | 291 251,67 | 25 886,20 |  |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция канализационного коллектора от КНС «Хлебниково» до КНС «Котово» г. Долгопрудный, Московская обл. Переходы через Клязьминское водохранилище и ул. Московская (ПИР и СМР) | 199 536,64 | Бюджет Московской области | 170 052,18 | - | - | 170 052,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | МУП "Управление капитального строительства г. Долгопрудный" |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Привлеченные средства | 28 484,46 | - | 28 484,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200мм в г. Долгопрудном от СПТУ №21 до очистных сооружений (ПИР и СМР) (40000м3/сут.) | 407 828,29 | Привлеченные средства | 407 828,29 | 9 009,50 | 19 098,32 | - | 178 540,56 | 167 645,92 | 33 533,99 | - | - | - | - | - | МУП "Управление капитального строительства г. Долгопрудный" (до 2015 г.) , АО "Долгопрудненское управление капитального строительства" |  |
| 3 | Приобретение электрогенераторных установок на КНС "Водники", КНС "Шереметьевская", очистные сооружения | 3 500,00 | Бюджет городского округа | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 | - | Администрация г. Долгопрудного | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 30.11.2016 № 842-ПА/н) |
| 4 | Перекладка канализационного коллектора Ду=500мм на Ду=800мм, L=1000м от камеры гашения в г. Долгопрудном по ул. Парковая до коллектора Ду=900мм по пр. Пацаева | 11 984,42 | Привлеченные средства | 11 984,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 984,42 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Проект инвестиционной программы по водоотведению на 2018-2020 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного". Источники финансирования - прибыль на капитальные вложения, заемные средства. |
|  | Справочно: без учета НДС | 10 156,29 |  | 10 156,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 156,29 |  |  |
| 5 | Реконструкция КНС «Котово» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=3300 м. куб./час, с устройством аварийно-регулирующего резервуара и установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС «Котово» Q=4810 м3./час. (ПИР и СМР) | 205 618,91 | Привлеченные средства | 205 618,91 | 1 053,07 | 572,27 | - | - | 1 328,57 | 2 665,00 | - | - | - | 200 000,00 | - | МУП "Управление капитального строительства г. Долгопрудный" (до 2015 г.), МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 30.11.2016 № 842-ПА/н) |
| 6 | Прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200мм от очистных сооружений до МКАД | 318 600,00 | Привлеченные средства | 318 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 600,00 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 270 000,00 |  | 270 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 000,00 |  |  |
| 7 | Реконструкция КНС мкр. «Хлебниково» с заменой насосного оборудования на более производительное: Q=2200 м. куб./час, с установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС мкр. «Хлебниково» Q=3890 м3/час. | 177 000,00 | Привлеченные средства | 177 000,00 | - | - | - | 1 717,77 | 3 573,92 | 44 250,00 | 11 275,34 | 116 182,97 | - | - | - |  | Инвестиционная программа по водоотведению на 2012-2015 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (НРСД от 26.09.2011 № 104-нр). Источник финансирования - плата за подключение к системе водоотведения. |
|  | Справочно: без учета НДС | 150 000,00 |  | 150 000,00 | - | - | - | 1 455,74 | 3 028,75 | 37 500,00 | 9 555,37 | 98 460,14 | - | - | - |  |  |
| 8 | Строительство самотечных сетей канализации Ду=800мм, L=1000м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная | 41 300,00 | Привлеченные средства | 41 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 300,00 |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 35 000,00 |  | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 |  |  |
| 9 | Строительство напорного канализационного коллектора 2Ду=400мм, L=1800м от мкр. "Водники" с дюкером через Клязьминское водохранилище | 108 324,00 | Привлеченные средства | 108 324,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 324,00 | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 91 800,00 |  | 91 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 800,00 | - |  |  |
| 10 | Строительство 3-ей нитки напорного канализационного коллектора Ду=1000мм, L=2100мм от КНС "Котово" до СПТУ-21 | 105 256,00 | Привлеченные средства | 105 256,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 256,00 | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 89 200,00 |  | 89 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 200,00 | - |  |  |
| 11 | Строительство новой КНС в мкр. «Водники» производительностью 25000 м. куб./сутки | 120 360,00 | Привлеченные средства | 120 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 360,00 | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 102 000,00 |  | 102 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 000,00 | - |  |  |
| 12 | Переподключение жилого поселка ОАО "ПО "ТОС" к муниципальным сетям канализации (СМР) | 6 572,25 | Привлеченные средства | 6 572,25 | 6 572,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
| 13 | Реконструкция КНС №1 (ПИР и СМР) | 77 743,19 | Привлеченные средства | 77 743,19 | - | 3 065,12 | 5 319,36 | - | - | 13 526,89 | 13 526,89 | 13 526,88 | 13 587,49 | 13 587,49 | 1 603,07 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Инвестиционная программа по водоснабжению и водоотведению на 2011-2013 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (НРСД от 17.09.2010 № 54-нр). Источник финансирования - надбавка к тарифу на водоотведение. Инвестиционная программа по водоотведению на 2015-2017 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (распоряжение Министерства ЖКХ МО от 31.10.2014 № 131-РВ). Проект инвестиционной программы по водоотведению на 2018-2020 годы. Источники финансирования - прибыль на капитальные вложения, заемные средства. |
|  | Справочно: без учета НДС | 65 884,06 |  | 65 884,06 | - | 2 597,56 | 4 507,93 | - | - | 11 463,47 | 11 463,47 | 11 463,46 | 11 514,82 | 11 514,82 | 1 358,53 |  |  |
| 14 | Реконструкция существующего напорного коллектора от КНС №1 до камеры гашения в г. Долгопрудном на ул. Жуковского L=470м, пропускная способность 295 куб.м/час. | 8 245,67 | Привлеченные средства | 8 245,67 | - | 2 653,03 | - | - | 5 592,64 | - | - | - | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Инвестиционная программа по водоснабжению и водоотведению на 2011-2013 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (НРСД от 17.09.2010 № 54-нр). Источник финансирования - надбавка к тарифу на водоотведение. |
|  | Справочно: без учета НДС | 9 776,92 |  | 6 987,86 | - | 2 248,33 | - | - | 4 739,53 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 15 | Строительство канализационной сети ДНТ "Шереметьевский - 1" | 80 000,00 | Привлеченные средства | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 000,00 | ДНТ "Шереметьевский-1" |  |
| 16 | Приобретение дизель-генераторной установки SDMO D330 IV мощностью 300 кВА (1 шт.) | 1 182,37 | Бюджет городского округа | 1 182,37 | - | - | 1 182,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация г. Долгопрудного |  |
| 17 | Приобретение дробилок на КНС "Котово" и КНС "Центральный" (2 шт.) | 1 440,00 | Бюджет городского округа | 1 440,00 | - | - | - | 1 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация г. Долгопрудного |  |
| 18 | Приобретение электростанции мощностью 150 кВА для КНС " Водники" | 1 440,00 | Привлеченные средства | 1 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 440,00 | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
| Итого по мероприятиям в области водоотведения: | 1 875 931,74 | Бюджет Московской области | 170 052,18 | - | - | 170 052,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 7 122,37 | - | - | 2 182,37 | 1 440,00 | - | - | - | - | - | 3 500,00 | - |  |
|  |  | Привлеченные средства | 1 698 757,19 | 16 634,82 | 53 873,20 | 5 319,36 | 180 258,33 | 178 141,05 | 93 975,88 | 24 802,23 | 129 709,85 | 15 027,49 | 547 527,49 | 453 487,49 |  |
| Дождевая канализация |
| 1 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе Котовского затона (ПИР и СМР) | 148 300,23 | Привлеченные средства | 148 300,23 | 5 429,37 | 7 625,65 | 2 738,85 | 1 310,93 | 29 758,85 | 101 436,58 | - | - | - | - | - | МУП "Управление капитального строительства г. Долгопрудный" (до 2015 года) АО "Долгопрудненское управление капитального строительства" |  |
| 2 | Строительство городских очистных сооружений дождевой канализации в районе полигона ТБО, в т.ч. строительство самотечного канализационного коллектора от очистных сооружений ло точки сброса в районе р. Бусинка г. Долгопрудного Московской области" | 25 893,90 | Привлеченные средства | 25 893,90 | - | 25 893,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МУП "Архитектура г. Долгопрудный" |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Хлебниково (57 750м2) в районе ул. Госпитальная. | 59 000,00 | Привлеченные средства | 59 000,00 | - | - | - | - | 683,20 | 58 316,80 | - | - | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Инвестиционная программа по водоотведению на 2012-2015 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (НРСД от 26.09.2011 № 104-нр). Источник финансирования - плата за подключение к системе ливневой канализации. |
|  | Справочно: без учета НДС | 50 000,00 |  | 50 000,00 | - | - | - | - | 578,98 | 49 421,02 | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Водники | 112 100,00 | Привлеченные средства | 112 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 100,00 | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 95 000,00 |  | 95 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 000,00 | - |  |  |
| 5 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе ул. Московская, мкр. Хлебниково | 118 000,00 | Привлеченные средства | 118 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 000,00 | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 100 000,00 |  | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | - |  |  |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации в районе ОАО "МКК" | 206 500,00 | Привлеченные средства | 206 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 500,00 | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 175 000,00 |  | 175 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 000,00 | - |  |  |
| 7 | Строительство самотечного дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м от мкр. "Хлебниково" до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Госпитального городка | 20 296,00 | Привлеченные средства | 20 296,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 296,00 |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 17 200,00 |  | 17 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 200,00 |  |  |
| 8 | Перекладка дождевого коллектора Ду=1000мм, L=1000м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная до проспекта Пацаева | 40 592,00 | Привлеченные средства | 40 592,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 592,00 |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 34 400,00 |  | 34 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 400,00 |  |  |
| 9 | Строительство дождевого коллектора Ду=1000мм, L=500м до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в мкр. "Водники" | 20 296,00 | Привлеченные средства | 20 296,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 296,00 |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 17 200,00 |  | 17 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 200,00 |  |  |
| 10 | Перекладка дождевого коллектора Ду=800мм, L=800м в г. Долгопрудном по ул. Гранитная до реконструируемых очистных сооружений в районе ОАО "МКК" | 32 450,00 | Привлеченные средства | 32 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 450,00 |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 27 500,00 |  | 27 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 500,00 |  |  |
| 11 | Строительство самотечного дождевого коллектора Д=2000мм, L=2000м в г. Долгопрудном от мкр. «Центральный» до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Котовского затона. (ПИР и СМР) | 28 669,91 | Привлеченные средства | 28 669,91 | 3 513,88 | 6 877,54 | 598,12 | - | 2 680,37 | - | - | - | - | - | 15 000,00 | МУП "Управление капитального строительства г. Долгопрудный" (до 2014 г.), АО "Долгопрудненское управление капитального строительства" | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 30.11.2016 г. № 842-ПА/н) |
| 12 | Приобретение специального автомобиля КО-560 для санитарной очистки и промывки городской ливневой канализации | 4 678,47 | Бюджет городского округа | 4 678,47 | - | - | - | 4 678,47 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация г. Долгопрудного |  |
| 13 | Подключение участка дождевой канализации Д=500-600 мм от существующей дождевой канализации Д=400 мм, проложенной в районе д. 7а по ул. Спортивной до существующей дождевой канализации Д=500 мм, проложенной в районе котельной Спортивная, 3а с подключением данной канализации в дождевой коллектор Д=900 мм, проложенной вдоль Лихачевского шоссе | 8 000,00 | Привлеченные средства | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 30.11.2016 г. № 842-ПА/н) |
| 14 | Переподключение муниципальных сетей дождевой канализации 2хД= 2х1200 мм на существующие очистные сооружения дождевой канализации в районе полигона ТБО | 5 000,00 | Привлеченные средства | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 30.11.2016 г. № 842-ПА/н) |
| Итого по мероприятиям в области дождевой канализации: | 829 776,51 | Бюджет городского округа | 4 678,47 | - | - | - | 4 678,47 | - | - |  | - | - | - | - | Х |
|  |  | Привлеченные средства | 825 098,04 | 8 943,25 | 40 397,09 | 3 336,97 | 1 310,93 | 33 122,42 | 159 753,38 | - | - | 13 000,00 | 436 600,00 | 128 634,00 |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | ПИР и реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО "ДНПП" с устройством узлов смешения в жилых домах, присоединенных непосредственно к магистральной тепловой сети (2-я очередь) по адресу: Московс кая область, г. Долгопрудный, ул. Циолковского | 24 963,90 | Привлеченные средства | 24 963,90 | 12 771,20 | 12 192,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
| 2 | Установка подмешивающих насосов с частотным регулированием на ЦТП (16 ед.) и монтажом АСУТП (СМР) | 27 485,58 | Привлеченные средства | 27 485,58 | 6 497,13 | 2 319,39 | - | - | - | - | 6 223,01 | 6 223,04 | 6 223,01 | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Инвестиционная программа по теплоснабжению на 2015-2017 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (распоряжение Министерства ЖКХ МО от 31.10.2014 № 126-РВ) |
|  | Справочно: без учета НДС | 23 292,86 |  | 23 292,86 | 5 506,04 | 1 965,58 |  | - | - | - | 5 273,74 | 5 273,76 | 5 273,74 |  |  |  |  |
| 3 | Замена теплообменногооборудования горячего водоснабжения на ЦТП (22 ед.) | 29 854,01 | Привлеченные средства | 29 854,01 | - | - | - | - | - | 3 093,45 | 13 282,52 | 9 948,29 | 3 529,75 | - | - |  |  |
|  | Справочно: без учета НДС | 25 300,00 |  | 25 300,00 | - | - | - | - |  | 2 621,57 | 11 256,37 | 8 430,75 | 2 991,31 |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение электрогенераторных установок на котельные: Речная 14, Станционная 1, Павельцево | 7 750,00 | Привлеченные средства | 7 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 750,00 | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 30.11.2016 № 842-ПА/н) |
| 5 | Строительство магистральной сети - связки между котельными, расположенными в г. Долгопрудном по адресам: ул. Заводская - 2 и ул. Спортивная - 3а | 75 000,00 | Привлеченные средства | 75 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 000,00 | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
| 6 | Приобретение дизельгенератора мощностью 1 МВт на котельную ул. Заводская, д. 2 | 12 600,00 | Привлеченные средства | 12 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 600,00 | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 30.11.2016 № 842-ПА/н) |
| 7 | Прокладка циркуляционного трубопровода ГВС к жилым домам №№20, 22, 24, 26, 28 по ул. Первомайская; №№ 17, 16, 19, 20, 21, 22 по ул. Менделеевская; №№ 19,21 по Московскому шоссе, №№ 7,9 по Лихачевскому проезду | 1 001,36 | Бюджет городского округа | 645,86 | - | - | 645,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация г. Долгопрудного |  |
|  |  |  | Привлеченные средства | 355,50 | - | - | - | - | - | 355,50 | - | - | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
| 8 | Мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения | 99 334,87 | Бюджет Московской области | 52 869,78 | - | - | 40 806,28 | 12 063,50 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация г. Долгопрудного |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа | 21 774,78 | - | - | 4 336,23 | 17 438,55 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Привлеченные средства | 24 690,31 | - | - | 2 105,13 | 22 585,18 | - | - | - | - | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
| 9 | Реконструкция котельной в г. Долгопрудном по ул. Заводская,2 - III очередь, с увеличением тепловой мощности на 40 Гкал/час (с 60Гкал/час до 100 Гкал/час), со строительством резервного топливного хозяйства. (ПИР и СМР) | 330 000,00 | Привлеченные средства | 330 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 000,00 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 30.11.2016 № 842-ПА/н) |
| 10 | Модернизация котельной в г. Долгопрудном по ул. Спортивной, д. 3а (ПИР и СМР) | 297 000,00 | Привлеченные средства | 297 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 000,00 | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" |  |
| 11 | Модернизация котельной в г. Долгопрудном по ул. Первомайской, д. 40 (ПИР и СМР) | 55 000,00 | Привлеченные средства | 55 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 000,00 |  |  |
| 12 | Строительство котельной малой мощности (ПИР и СМР) | 2 564,00 | Бюджет городского округа | 2 564,00 | - | - | - | - | 2 564,00 | - | - | - | - | - | - | Администрация г. Долгопрудного |  |
| 13 | Строительство котельной (Установка котлов наружного размещения для жилых домов, расположенных по адресу: Лихачевский проезд, д. 7,9, с переподключением абонентов) | 4 000,00 | Привлеченные средства | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 30.11.2016 № 842-ПА/н) |
| 14 | Подключение жилых домов от ЦТП-8 по независимой схеме (ПИР и СМР) | 14 177,94 | Привлеченные средства | 14 177,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 177,94 | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 30.11.2016 № 842-ПА/н) |
| 15 | Установка теплообменного оборудования на ЦТП-20 и прокладка теплосети от ЦТП-20 (ПИР и СМР) | 22 241,68 | Привлеченные средства | 22 241,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 241,68 | - |  |  |
| 16 | Замена автоматики безопасности и газогорелочных устройств на котлах в муниципальных котельных | 40 667,16 | Привлеченные средства | 40 667,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 667,16 | - |  |  |
| 17 | Монтаж АСУ ТП на ЦТП с установкой пластинчатого теплообменника на систему отопления по независмой схеме | 61 088,04 | Привлеченные средства | 61 088,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 332,41 | 20 332,41 | 20 423,22 | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Проект инвестиционной программы по теплоснабжению МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" на 2018-2020 годы. Источники финансирования - прибыль на капитальные вложения, заемные средства. |
| 18 | Перевод котельной Гранитный тупик 7а в ЦТП | 9 993,55 | Привлеченные средства | 9 993,55 | - | - | - | - | - | - | - | 9 993,55 | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Инвестиционная программа по теплоснабжению на 2015-2017 годы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" (распоряжение Министерства ЖКХ МО от 31.10.2014 № 126-РВ). Источники финансирования - прибыль на капитальные вложения, заемные средства. |
| 19 | Строительство наружных сетей для обеспечения ресурсами объекта: строительство тренировочной площадки, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Парковая согласно постановлению Правительства РФ от 20.06.2013 г. № 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" | 7 834,30 | Бюджет городского округа | 7 834,30 | - | - | - | - | - | - | - | 7 834,30 | - | - | - | МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 30.11.2016 № 842-ПА/н) |
| Итого по мероприятиям в области теплоснабжения: | 1 122 556,39 | Бюджет Московской области | 52 869,78 | - | - | 40 806,28 | 12 063,50 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 32 818,94 | - | - | 4 982,09 | 17 438,55 | 2 564,00 | - | - | 7 834,30 | - | - | - |  |
|  |  | Привлеченные средства | 1 036 867,67 | 19 268,33 | 14 512,09 | 2 105,13 | 22 585,18 | - | 3 448,950 | 19 505,53 | 30 164,88 | 436 613,11 | 83 241,25 | 405 423,22 |  |
|  | Дополнительные мероприятия |
| 1 | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г.о. Долгопрудный | 2 000,00 | Бюджет городского округа | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | Администрация г. Долгопрудного | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 16.03.2015 № 134-ПА/н) |
| 2 | Корректировка документов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Долгопрудный | 4 495,00 | Бюджет городского округа | 4 495,00 | - | - | - | - | - | - | 1 495,00 | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | Администрация г. Долгопрудного | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы" (постановление администрации города от 16.03.2015 № 134-ПА/н). Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы г.о. Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 30.11.2016 № 842-ПА/н) |
| Итого по дополнительным мероприятиям | 6 495,00 | Бюджет городского округа | 6 495,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | 1 495,00 | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 |  |  |
| Захоронение (утилизация) ТБО |
| 1 | Реализация проекта по реконструкции и рекультивации полигона ТБО | 17 381,90 | Бюджет городского округа | 14 000,00 | - | - | - | - | - | 14 000,00 | - | - | - | - | - | Администрация г. Долгопрудного | Муниципальная программа г.о. Долгопрудный "Экология и окружающая среда городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы" (постановление администрации города от 26.09.2013 № 841-ПА/н) |
|  |  |  | Привлеченные средства | 3 381,90 | 590,94 | 584,50 | 679,68 | 699,18 | 327,60 | 500,00 | - | - | - | - | - | МУП "Долгопрудненское городское благоустройство" | Инвестиционная программа по реконструкции и рекультивации отработанных площадей полигона ТБО г. Долгопрудного на 2012-2014 годы МУП "ДГБ" (НРСД от 18.11.2011 № 184-нр). Источник финансирования - надбавка к тарифу на утилизацию ТБО. |
|  | Справочно: без учета НДС |  |  | 2 866,03 | 500,80 | 495,34 | 576,00 | 592,53 | 277,63 | 423,73 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Долгопрудный", расположенного по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, проезд Строителей, д. 7 | 498 522,00 | Средства федерального бюджета | 348 966,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 966,00 | Администрация г. Долгопрудного, МБУ "СЕЗ г. Долгопрудного" | Муниципальная программа г.о. Долгопрудный "Экология и окружающая среда городского округа Долгопрудный на 2017-2021 годы" (постановление администрации города от 30.11.2016 № 843-ПА/н) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 124 630,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 630,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа | 24 926,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 926,00 |  |  |
| Итого по мероприятиям в области захоронения (утилизации) ТБО: | 515 903,90 | Средства федерального бюджета | 348 966,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 966,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 124 630,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 630,00 |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 38 926,00 | - | - | - | - | - | 14 000,00 | - | - | - | - | 24 926,00 |  |
|  |  | Привлеченные средства | 3 381,90 | 590,94 | 584,50 | 679,68 | 699,18 | 327,60 | 500,00 | - | - | - | - | - |  |
| Итого по мероприятиям: |
| ИТОГО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ | 5 017 151,63 | Средства федерального бюджета | 348 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 966,00 |  |
|  |  | Бюджет Московской области | 347 551,96 | 0,00 | 0,00 | 210 858,46 | 12 063,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 630,00 |  |
|  |  | Бюджет городского округа | 91 190,78 | 0,00 | 0,00 | 8 314,46 | 23 557,02 | 4 564,00 | 14 000,00 | 1 495,00 | 9 334,30 | 0,00 | 3 500,00 | 26 426,00 |  |
|  |  | Привлеченные средства | 4 229 442,89 | 56 622,36 | 116 933,55 | 17 327,06 | 217 689,81 | 239 248,50 | 260 437,27 | 90 737,98 | 185 246,25 | 673 148,79 | 1 358 620,41 | 1 013 430,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ". |